烈山区乡村振兴项目-谷山村集体经济发展及美丽乡村示范工程EPC项目一期监理

招标文件

项目编号：AJ—2020—15

招   标   人:   淮北市烈山区古饶镇人民政府  （盖章）

招标代理机构:     安徽安居项目管理有限公司  （盖章）

日        期：          二〇二〇年十月

目    录

第一章    投标须知

第二章    评标办法

第三章    合同主要条款

第四章    图纸及招标资料

第五章    附件

第六章    招标人、代理机构、招投标监督部门对本文件的意见

# 第一章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 烈山区乡村振兴项目-谷山村集体经济发展及美丽乡村示范工程EPC项目一期监理 |
| 2 | 建设地点 | 烈山区古饶镇谷山村 |
| 3 | 建设规模 | 一期投资约2100万元，项目建设内容包括：村委会周边景观提升及停车场工程；梯田（山体南侧）景观工程；入村（山前村-谷山村）道路沿线景观改造提升工程；张寿路（村委会南侧南北向道路）改造工程；新建环山路工程及环山路周边景观节点提升工程；山体东侧游步道工程；村委会原址重建游客中心工程；山顶阁楼（约3层）工程；园路照明及相关配套工程。 |
| 4 | 质量标准要求 | 合格 |
| 5 | 工期要求 | 120个日历天，监理工期同工程施工工期（具体以开工令为准）。 |
| 6 | 招标范围 | 工程施工与保修阶段监理服务。具体内容以招标人要求为准。自监理合同签订之日起至全部工程项目质保期满止。保修阶段监理服务期按照国家保修期限规定。 |
| 7 | 承包方式 | 固定中标监理费率 |
| 8 | 资金来源 | 政府资金 |
| 9 | 工程量清单计价方式 | / |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | 企业资质： （1）必须具有独立法人营业资格； （2）具有市政公用工程及房屋建筑工程监理乙级或以上资质； （3）业绩：2017年1月1日以来至少承担过1项投资额在2000万元以上的市政公用及房屋建筑监理业绩【须同时提供中标通知书和监理合同，业绩时间以合同签订时间为准】 （4）信誉：A、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。 B、投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 （注：查询范围为“全部”。以上查询结果必须网页打印，网页打印纸质版须含有网页打印时间，截图无效，打印时间须在公告发布之日起至递交投标文件截止时间止，并加盖公章或出具由法定代表人签名并加盖公章的承诺书，格式见附件6）。 |
| 11 | 投标人项目 总监理工程师 资格要求 | 拟派项目总监理工程师要求： - （1）资格：拟派总监具备市政公用工程及房屋建筑专业国家注册监理工程师执业资格。无在建项目、无拟中标已公示项目。 （2）业绩：无 （3）信誉：投标时拟派项目总监未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。（注：查询范围为“全部”。查询结果必须网页打印，网页打印纸质版须含有网页打印时间，截图无效，打印时间须在公告发布之 日起至递交投标文件截止时间止，并加盖公章或出具由法定代表人签名并加盖公章的承诺书，格式见附件6）。 |
| 12 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 45日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金额 | 投标保证金：5400元。 采用现金的方式缴纳（投标单位将现金密封在信封内，注明投标单位及联系方式）投标截止时连同投标文件一并送达，否则视为投标人自动放弃本次投标，取消投标人的投标资格。 |
| 15 | 踏勘现场 | 招标人不组织集中现场踏勘，投标人领取招标文件后可自行进行踏勘 |
| 16 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 17 | 投标文件份数 | √ 投标文件一份正本，叁份副本。标明 “烈山区乡村振兴项目-谷山村集体经济发展及美丽乡村示范工程EPC项目一期监理投标文件正本或副本”密封袋里。并在投标截止时间前递交至招标文件规定的开标地点。 √投标文件不分商务标和技术标。正、副本装在同一密封袋内。 √密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章。 √ 投标人应凭授权委托书、身份证，在投标截止时间前在开标地点递交。 |
| 18 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 地点：烈山区工人村望阳路实验中学东侧原杨庄矿综合办公楼二楼 投标截止时间： 2020年11月19日9 时00分(北京时间) |
| 19 | 开标地点及时间 | 地点：烈山区工人村望阳路实验中学东侧原杨庄矿综合办公楼二楼 投标截止时间： 2020年11月19日9时00分(北京时间) |
| 20 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为中标价的10%,在公示期满后七个工作日内，足额交至招标人账户，否则取消其中标资格，同时推举第二中标候选人为中标单位，依此类推。 |
| 21 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 | 提交疑问时间：投标人于2020年11月5日11时前采取不署名方式传至安徽安居项目管理有限公司(电子邮箱：498417901@qq.com)，疑问答复时间：2020年11月6日17时前 。 |
| 22 | 投标最高控制价（费率） | 1、监理服务收费基价按计费额：2100万元人民币进行计算专业调整系数为：1.0；工程复杂程度系数为：0.85；高程调整系数为：1.0； 2、监理费：[30.1+（78.1-30.1）/（3000-1000）*（2100-1000）]×1.0×0.85×1.0≈48.025万元； 3、标准费率= 48.025/2100×100%≈2.286%； 4、本工程最高限价费率按国家标准费率的 56.2%，即 2.286%×56.2%≈1.285%。 |
| 23 | 招标方式 | 公开招标 |
| 24 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 25 | 本工程招标代理服务费 | 招标代理服务费为3000元，由中标单位支付，不单独列项，综合考虑在投标报价中。领取中标通知书前缴纳至代理机构。 |
| 26 | 原件 | 不需要提供原件 投标业绩（含项目名称、合同总金额等）不得弄虚作假，经查实存在造假等行为的，将取消中标资格，保证金不予退回，并上报相关部门按有关规定处理。 |

二、投标须知

（一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程已具备施工监理招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

1.2工程概况：一期投资约2100万元，项目建设内容包括：村委会周边景观提升及停车场工程；梯田（山体南侧）景观工程；入村（山前村-谷山村）道路沿线景观改造提升工程；张寿路（村委会南侧南北向道路）改造工程；新建环山路工程及环山路周边景观节点提升工程；山体东侧游步道工程；村委会原址重建游客中心工程；山顶阁楼（约3层）工程；园路照明及相关配套工程。

2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围详见前附表所述。

2.2 本招标工程项目的承包方式详见前附表所述。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表。

4、对投标人的要求

4.1投标人资质及本工程项目总监理工程师资质要求：详见投标须知前附表。
    4.2投标人必须有良好的社会信誉，具有类似工程监理经验，具备相应监理技术装备及监理技术。
    4.3各投标人必须按本工程的特点，认真阅读招标文件内容，按照招标文件要求编写投标文件，其内容必须详尽。
    4.4投标人须具备保证施工质量的监理管理体系。
    4.5投标人在本工程中配备的总监理工程师，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。
    4.6承担本工程施工监理的监理机构须进驻现场，项目总监必须常驻现场，所有监理人员（含项目总监）出勤率为100%，否则业主有权进行处罚，直至清退出场。
    4.7在建设过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，招标人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员及实验检测设备，监理单位必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权中止合同履行。

4.8对投标人人员的基本配备要求如下：

| 执业资格 | 岗位 | 专业 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级注册监理工程师 | 总监理工程师 | 市政公用工程及房屋建筑工程 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 监理工程师 （省级及以上监理工程师） | 专业监理工程师 | 市政公用工程 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 监理工程师 （省级及以上监理工程师） | 专业监理工程师 | 房屋建筑工程 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 其他人员 | 监理员 | / | 2人（不允许外聘、返聘） |
| 其他人员 | 见证员（可兼任） | / | 1人（见证员可以兼任，但应具有相应资格） |
| 合计 |  |  | 6人 |
| 注：注册监理工程师专业以注册证书为准，监理工程师专业以相关资格证书或职称证书为准，其他监理工作人员专业以相关岗位证书为准。 人员配备通则： 1、表中所列监理人员配额为最低限度（但招标人可以根据项目实施的工程大小，要求增减人员）；且在本工程服务期内，不能在其他工程项目上重复任职。 |  |  |  |

4.9对办公设备的配备要求

办公用品一览表

对办公设备及检测设备的配备要求

办公用品一览表

| 序号 | 名 称（规格、型号） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 |  | 5台 |
| 2 | 激光打印机 |  | 2台 |
| 3 | 高清数码相机 |  | 2部 |
| 4 | 摄像机 |  | 1部 |
| 5 | 固定电话 |  | 1部 |
| 6 | 传真机 |  | 1部 |
| 7 | 车辆 |  | 1台 |
| 8 | 办公面积 |  | 不小于100m2 |
| 9 | 会议室 |  | 至少容纳20人 |
| 10 | 办公桌 |  | 5张 |

基本检测设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 |  | 1台 |
| 2 | 光电经纬仪 |  | 1台 |
| 3 | 水准仪 |  | 1台 |
| 4 | 激光测距仪 |  | 1台 |
| 5 | 接地电阻测试仪 |  | 1台 |
| 6 | 数字万用表 |  | 1台 |
| 7 | 游标卡尺 |  | 1把 |
| 8 | 千分尺 |  | 1把 |
| 9 | 塞尺 |  | 1把 |
| 10 | 激光垂准仪 |  | 1台 |
| 11 | 激光投线仪 |  | 1台 |
| 12 | 钢尺、钢卷尺 |  | 各10把 |

附：《工程监理工作管理考核暂行办法》

工程监理工作管理考核暂行办法

为加强对监理单位的考核管理，确保监理工作成效，特制定本暂行办法。

一、监理工作管理考核依据

国家颁布实施的有关工程建设的法律、法规、标准、条例、技术规范，省、市下发的关于对工程监理工作考核评定的规范性文件，监理招标文件及委托监理合同，审定的工程项目监理规划及监理实施细则。

二、监理人员和检测设备考核

1、监理人员资格审查：监理单位必须严格按照投标文件承诺和监理委托合同要求配备监理人员。中标通知书发放后7日内投标承诺的监理人员须带身份证、资格证书原件到建设单位进行资格审查，并按照招标文件要求实行证件管理。

2、监理人员基本技能考核：现场监理人员必须具备符合现场工程管理需要的专业技术和专业知识。此项考核由建设单位与质监机构联合进行，根据工程建设需要适时开展。主要通过专业知识考试和现场问答进行考核，所有监理人员须参加考核，试题内容主要是与工程有关的施工规范、技术操作规程、工程重点难点分析等应知应会的知识，现场问答考察主要是针对本项目特点采取的方法和建议。

3、监理工作绩效考核：根据开工前确定的工程建设计划安排，按照“小业主、大监理”的管理模式，定期对监理工作绩效进行考核。考核主要围绕阶段性建设目标的完成情况、监理工作开展的规范性、监理的组织协调能力、发现并解决现场问题的能力、监理工作的主动性和积极性等方面开展。考核主要通过查阅现场监理资料、监理与施工等单位的往来文件、调查工程质量安全控制情况、听取相关单位的评价等方式开展。

4、职业道德纪律考核：监理工作开展前，建设单位召集施工、监理等单位参加的联席会议，严明职业道德纪律。并在实施过程中，通过工作检查、广泛听取意见等方式，考核监理单位及人员的职业道德自律情况。

5、监理实验检测仪器设备考核：监理单位必须严格按照投标承诺和合同要求配备足够的实验检测仪器设备，并根据工程建设情况及时开展必要的实验检测工作。进场7日内实验检测仪器设备必须到位，并将仪器设备清单和实验检测工作方案报建设单位备查。建设单位在工程实施过程中将对监理单位所做的各项实验检测工作进行抽查。

6、上述各项及各次考核工作均应形成考核记录，考核人和被考核人均应签字确认。

三、监理违约行为的处罚

1、监理人员数量、资格达不到投标文件和委托监理合同要求的，监理人员基本技能考核不合格的，严格按照招标文件及监理合同委托约定，分别给予通报批评、媒体公开曝光、罚没违约金、不良行为记录等处罚，并要求补充监理人员或更换不合格人员。情节严重或有弄虚作假行为的，建设单位可终止委托监理合同。

2、监理实验检测仪器、设备不符合要求并在规定时间未到位的，建设单位可以根据工程需要购买实验检测仪器、设备，费用直接从监理费中扣除。未按规定及时开展实验检测工作的，将按照工作量处以相应的违约金（具体标准根据项目实际情况在合同中具体约定）。

3、监理工作绩效考核不合格的，将视因监理管理不力对工程建设造成的影响程度，相应扣除监理费用；对情节严重或整改不力的，可终止监理委托合同。

4、考核发现监理人员在工作中存在假公济私、吃拿卡要等违法违纪行为，经查证属实的予以清退，并列入不良记录人员名单。

四、附则

此考核办法纳入工程监理招标和合同文件的附件，作为监理工作管理的依据。

5、监理服务内容和要求（包括但不限于）:

投标人承诺提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。主要监理服务要求具体如下：

5.1协助业主审核施工图的设计, 参与图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

5.2参与业主与承包商签定施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

5.3协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

5.4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

5.5审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

5.6主持施工图交底，参与设计变更的签证。

5.7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

5.8检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

5.9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

5.10及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

5.11履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

5.12协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

5.13完成国家法律法规规定的监理规范要求的其他工作内容。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

6.2 招标代理服务费

招标代理服务费3000元，综合考虑到投标报价中。由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书之前缴纳至招标代理机构。

（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  评标办法

第三章  合同主要条款

第四章  附件

第五章  招标人、代理机构、招投标监督部门对本文件的意见

7.2 除7.1内容外，经烈山区住房和城乡建设局备案的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后必须仔细核查招标文件的所有内容，如果发现招标文件残缺、招标文件及评标细则中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容，容易引起歧异时，请在获取招标文件3日内及时向招标人或招标代理机构书面提出，逾期不得对招标文件条款提出质疑，由此引起的一切损失有投标人自己负责。

8、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间、方式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标须知前附表规定的时间及方法予以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，经烈山区住房和城乡建设局备案，在提交投标文件截止时间 3日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

9.2招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

（三）投标文件的编制

投标文件由资格评审和综合评审内容文件组成。

（四）投标文件的密封

投标文件正副本及光盘可装入一个密封袋里。投标文件一律采用A4纸打印（图纸等除外），左侧装订。装订应采用胶装，不易散落，不得采用活页式装订，否则将被按废标处理。投标人可以将所有投标文件的正本和所有副本密封在一起， 并在密封条的粘贴接缝处分别加盖投标人公章和法定代表人名章。

10 、投标保证金和履约保证金

10.1 投标人须按投标须知的要求缴纳投标保证金。投标保证金：5400元。 采用现金的方式缴纳（投标单位将现金密封在信封内，注明投标单位及联系方式）投标截止时连同投标文件一并送达，否则视为投标人自动放弃本次投标，取消投标人的投标资格。

10.2 投标保证金的退还

10.2.1 评标结果宣布后，入围单位的投标保证金代理公司留置；正常情况下，其他未入围单位的投标保证金将即时退还给投标单位。

10.2.2 中标公示结束后，中标单位的投标保证金将在中标单位领取中标通知书时退还。

10.3.3 投标单位应完全响应并认真履行招标文件评标办法相关附表及其他要求，如中标单位在中标公示期间被质疑、投诉并经核查属实取消其中标资格的，招标人建议投标保证金收取单位不予退还其投标保证金。

10.3 履约保证金按中标价10%缴纳，在公示期满后七个工作日内，足额交至招标人账户，否则取消其中标资格，同时推举第二中标候选人为中标单位，依此类推。中标人应从本单位基本账户转至发包人账户。

10.4 中标人未能在规定期限内签订施工合同，投标保证金将被没收。

（五）开标

11、开标

11.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或被授权委托代理人必须参加开标会议，并单独出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式) 及有效身份证的原件，以便开标会议上证明其身份。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

施工现场关键岗位人员及拟派项目总监理工程师必须严格遵守《淮北市建筑工程施工现场关键岗位人员打卡考勤管理规定》。

11.2开标由招标人或招标代理机构主持，并按下列程序进行：

11.2.1 主持人宣布开标会议开始；

11.2.2 主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

11.2.3 主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

11.2.4 验证投标人法人授权委托书（若为代理人参加）及有效身份证明；

11.2.5 开启投标人的投标文件，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期等内容，并记录在案。

# 第二章 评标办法

12、评标程序

12.1、为完善本工程招标投标的评标内容，加强对评标、定标的监督．建立公正、公平、科学、合理的评标秩序，排除人为因素的干扰，使评标更加规范，增强透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》（建管[2003]279 号），特制定本办法。

（一）、评标顺序及内容。评标委员会首先根据评标办法对投标人的资格情况进行评审；资格评审没有通过的投标人，不能进入综合评审。由评标委员会对资格评审通过的投标文件的监理大纲、人员素质、监理手段、监理业绩、监理取费等进行全面评审、比较和评分，排列名次。由高分到低分向招标人推荐二名中标候选人（得分相同时，报价低者优先推荐；若得分相同，报价也相同，则现场抽签确定顺序），然后由建设单位根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

12.2、评标由评标委员会负责。

12.2.1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数原则上为五人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

12.2.2、开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

12.3、评标委员会对投标文件中有疑问的地方，可以约请其投标单位进行澄清， 但不允许投标单位改动投标报价和修改投标文件。

12.4、评标委员会将对各投标单位的资格进行后审，根据各投标单位的监理费用 投标报价、监理费率、监理大纲(监理方案)、监理措施，监理单位企业信誉、监理投标单位提供的优惠条件以及对招标文件的响应程度等，按照评分内容及细则，采用相同的程序和标准进行综合评审及评分。中标单位确定后、由招标单位以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

12.5、评审内容

（一）投标文件初步审查

在投标文件初审过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件而作无效投标处理：

1.投标人未按规定提交投标保证金的；

2.招标文件明示盖公章处未加盖公章的；

3.招标文件明示需投标代表签字或盖章处未签字或盖章的；

4.投标文件签字代表不是法定代表人或其授权代表的；

5.投标人不满足资格要求或资格证明文件不全的；

6.未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

7.投标文件载明的项目工期或完成时限不符合招标文件规定期限的；

8.投标报价高于最高限价的；

9.投标文件附有招标人不能接受的条件的；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

（二）投标人资格评审

投标人资格基本条件表

| 序 号 | 审核要素 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料 | 证明材料提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 格式详见本招标文件附件1 | 由法定代表人或委托代理人签名并加盖公章的承诺函 | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 2 | 独立的法人 营业资格 | 投标人须在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本） | 有效的企业法人营业执照（副本） | 复印件或扫描件加盖公章装订在资格标投标文件正本中。 |
| 3 | 企业资质等级 | 具有市政公用工程及房屋建筑工程监理乙级或以上资质 | 有效的企业资质等级证书（副本）。 | 复印件或扫描件加盖公章装订在资格标投标文件正本中。 |
| 4 | 生产经营状态 | 处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（见附件6） | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 5 | 企业业绩 | 2017年1月1日以来至少承担过1项投资额在2000万元以上的市政公用及房屋建筑监理业绩【须同时提供中标通知书和监理合同，业绩时间以合同签订时间为准】 | 有效的业绩证明材料 | 复印件或扫描件加盖公章装订在资格标投标文件正本中 |
| 6 | 履约历史 | 投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》 | 由法定代表人签名并加盖公章的未被列入《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》承诺书（见附件6） | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 7 | 拟派总监理工程师资格 | - 拟派总监具备市政公用工程及房屋建筑专业国家注册监理工程师执业资格。 | 有效的注册执业证书。 | 复印件或扫描件加盖公章装订在资格标投标文件正本中。 |
| 8 | 拟派总监理工程师动态 | 拟派总监理工程师（以递交投标文件截止时间为准）无正在监理项目、无拟中标已公示项目，且不得在其他任何项目担任监理职务 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（见附件6） | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 9 | 设备仪器 | 检测仪器及办公设备齐全，满足本工程监理需求及本招标文件4.9的要求 | 投标单位自备设备仪器一览表，并由法定代表人签名，并加盖公章。 | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 10 | 《无行贿犯罪行为承诺书》 | 提供《无行贿犯罪行为承诺书》 | 《无行贿犯罪行为承诺书》见附件6 | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 11 | 法律法规、行政处罚禁止投标 | 招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）；因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚，且在投标限制期限内的；都无资格参加该招标项目的投标。 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（见附件6） | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 12 | 投标承诺书 | 本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,否则按虚假投标处理。如果中标，决不转包，否则按招标投标法有关规定处理 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（见附件6） | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 13 | 联系电话真实有效承诺书 | 承诺提供的法定代表人、拟派总监理工程师联系电话真实有效，公司办公联系电话为公司注册地的联系电话且真实有效。 | 由法定代表人签名并加盖公章的承诺书 | 原件装订在资格标纸质投标文件正本中。 |
| 14 | 资格信誉 | - 投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。 - 投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 3、投标时拟派总监理工程师未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 | 投标时须进行查询并网页打 印，截图无效，打印时间在公 告发布之日起至递交投标文件 截止时间内，查询打印结果加 盖公章，或出具由法定代表人 签名并加盖公章的承诺书， 格式见附件 6） | 复印件或扫描件加盖公章装订在资格标投标文件正本中。 |
| 最终结论： |  | □符合 □不符合 |  |  |

注：（1）以上 14项内容为投标人资格必备基本条件， 其中有一项不符合即为不合格投标人。（2） 证明或承诺书出具时间均为本次公告发布至投标截止之日止。（3）投标人提供的证书复印件或扫描件须有法定代表人签名。（4）投标人必须对所有提供的资料真实性负责，一旦发现有弄虚作假行为的，取消其投标资格或中标资格。

- 综合评审

- （满分 100 分，其中资格信誉 65 分、监理大纲 15 分、商务报价 20 分）：

对所有通过资格评审的投标单位进行综合打分进行打分、排序、选定。

| 资格信誉（满分65分） | 企业监理业绩 （15分） | 除满足投标人基本条件外，另提供业绩。 投标人自 2017 年 1 月 1 日以来，承担过投资额在2000万元以上的市政公用及房屋建筑监理的监理业绩。每提供一个得 5分，满分 15 分。 【须同时提供中标通知书和监理合同，业绩时间以合同签订时间为准】 |
| --- | --- | --- |
|  | 企业信誉及奖项（20分） | 一、企业管理认证体系（1分） 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书认证。 证书齐全得满分1分，缺项则不得分。提供证书扫描件。 |
|  |  | 二、先进(优秀)监理企业（4分） 投标人自 2017 年 1 月 1 日以来： 1、获得过国家级或省级先进（优秀）监理企业称号，每获得 1 个，得 2分； 2、获得过市级先进（优秀）监理企业称号，每获得 1 个，得 1分。 同时提供奖项证书扫描件，及获奖公示的官方网站截图，否则不得分。 本项满分4分，获奖时间以奖项颁发时间为准，提供获奖证书扫描件。 |
|  |  | 三、安全文明工地（6分） 投标人自 2017 年 1 月 1 日以来监理过的工程项目： 1、获得过国家级或省级安全文明（或安全生产）标准化工地荣誉，每获1个，得2分； 2、获得过市级安全文明（或安全生产）标准化工地荣誉，每获得 1 个，得 1分。 获奖时间以奖项颁发时间为准，提供奖项文件或证书扫描件。 本项累计计分，满分6分。（同一项目获奖，按照其最高获奖级别计分； 不同项目获奖，分值进行累加） |
|  |  | 四、优质工程奖（9分） 投标人自 2017 年 1 月 1 日以来监理过的工程项目： 1、获得国家级优质工程奖（鲁班奖或国家优质工程奖）或省级优质工程奖 的（黄山杯或等同于黄山杯的省级奖项的，每获得1个得3分， 2、获得市级优质工程奖的，每获得1 个，得 1分； 本项累计计分，满分9分； 同时提供奖项证书扫描件，获奖时间以奖项颁发时间为准。 |
|  | 项目总监理工程师（25分） | 一、总监理工程师资历（4 分） 具有国家注册一级建造师证书的加2分，具有国家注册造价工程师证书的加2分； 本项累计加分，提供注册证书扫描件。 |
|  |  | 二、总监理工程师职称（2 分） 拟派总监理工程师具有建筑工程相关专业高级工程师（或以上）职称，得2 分，其他不得分。 提供职称证书扫描件。 |
|  |  | 三、总监理工程师业绩（3 分） 拟派总监理工程师自2017年1月1日以来，完成过投资额在2000万元以上的市政公用及房屋建筑监理业绩，每提供 1 个业绩得3分，满分 3 分。 【须同时提供中标通知书和监理合同，业绩时间以合同签订时间为准】 |
|  |  | 四、总监理工程师获奖（16 分） 1、个人获奖（4分）：拟派总监理工程师担任总监以来 ①获得过省级（或以上）优秀总监理工程师（或优秀监理工程师）奖项的，得 2 分。 ②获得过市级优秀总监理工程师（或优秀监理工程师）奖项的，得 1 分。 同时提供奖项证书扫描件，获奖时间以奖项证书颁发时间为准。 2、所监理项目获奖（12分）：拟派总监理工程师，担任项目总监岗位监理过的工程项目 ①获得过省级（或以上）优质工程奖的，得 3分。 ②获得过市级优质工程奖的，得 1 分。 同时提供奖项证书扫描件，获奖时间以奖项证书颁发时间为准。 |
|  | 人员配置计划 （5分 ） | 人员配置计划（5 分） 符合招标文件要求的人员配置标准 |
| 监理大纲（15分） | 1、内容的完整性和针对性（2 分） 目标明确，内容完整，针对性强。各分部分项工程监理，从准备、施工、竣工验收各主要工序，应具体阐述监理工作计划及其拟采用的监理方法和控制措施以及需要实现的监理效果。综合评定 0～2分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 2、关键部位监理方案可行性（2 分） 质量安全控制方案针对性强、质量通病防治阐述清晰，相应的施工、监理难点和要点分析准确,计划采取的监理方法得当、措施得力，有可行的监理方案。 综合评定 0～2 分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 3、质量控制（2 分） 质量控制目标明确、方法得当、措施得力，各分部分项工程的主要施工工序、质量控制应有具体的方法和措施，且可行。 综合评定 0～2 分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 4、安全控制（2 分） 安全控制目标明确、方法得当、措施得力，各分部分项工程的主要施工工序、安全控制应有具体的方法和措施，且可行。 综合评定 0～2 分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 5、进度及造价控制（2 分） 进度控制目标明确，措施具体针对性较强，管理制度完善。造价控制有针对性的具体措施和完善的管理制度，误差控制方法得当，办结时间要求明确。 综合评定 0～2 分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 6、监理程序及工作制度（2分） 针对工程特点、提供监理程序及工作制度（附框图、表格等）、程序方法科学合理、切合实际可操作性强。 综合评定 0～2 分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 7、监测仪器及措施（2分） 监测及测量设备、仪器数量、型号满足工程需要，检测手段，测量方法得宜，控制措施可靠。 综合评定 0～2 分。没有相关内容不得分。 |  |
|  | 8、合理化建议（1分） 根据工程特点，提出合理化建议，在质量、工期、投资、安全控制方面成效情况。 综合评定 0～1 分。没有相关内容不得分。 |  |
| 监理收费 分值计算 （20分） | 有效报价：本工程投标报价不得超过监理服务收费最高限价，否则为无效 标。监理服务收费最高限价按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件的监理费计算标准计算，具体为 2100 万元。 投标监理费率作为分值计算、合同签订及结算的依据。有效报价得分： 根据投标报价（监理费率）与监理最高限价（监理费率）的偏差值计算得分，投标报价与控制价相比每下浮 1%得 1 分，不足 1%的按插入法计算，下浮20%（或以上）得满分 20 分。投标报价以监理费率参与计算，监理费率保留两位小数，小数点后第三位直接舍去。 偏差率计算公式： 偏差率=（1.285 % - 投标监理费率）/1.285%×100% |  |
| 注：1、所有获奖、证明文件以建设主管部门或以建设主管部门为业务主管单位的行业协会颁发的为准（不含管理认证体系证书）。如：中国建筑业协会（含分会）（业务主管单位：住房和城乡建设部）、中国建设监理协会（业务主管单位：住房和城乡建设部）、中国施工企业管理协会（业务主管单位：国家发展和改革委员会）。其他非主管部门颁奖机构颁发的奖项附“中国社会组织公共服务平台”的网页查询截图，体现“业务主管单位”信息（未提供的不予计分）。省、市建设类协会奖项参照上述标准执行。 - 2、如企业业绩中的项目总监理工程师为拟派本项目的项目总监理工程师，则企业业绩可作为拟派项目总监理工程师业绩；如企业业绩中的项目总监理工程师为拟派本项目的总监理工程师代表，则企业业绩可作为拟派项目总监理工程师代表业绩。 - 3、所有审查材料、业绩材料、奖项及人员证书等资料需要提供原件的扫描件在投标文件中， 否则评分项不予计分。 4、投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。中标后如发现投标人存在弄虚作假行为的，将转送招投标有关行政监督部门另行立案调查。招标人将依据《招标投标法》及其实施条例取消其中标资格，投标保证金不予退还，代理咨询费不予退还，并且由行政主管部门对其进行处罚。招标人有权从其他中标候选人中依照推荐次序另行确定中标人，或重新招标。 |  |  |

（七）合同的授予

16、合同授予标准

16.1本招标工程的合同将授予按本须知所确定的中标人。

16、中标通知书

16.1 中标人确定后，招标人将于3日内向工程所在地的工程招标管理部门提交施工招标情况的书面报告。

16.2工程招标管理部门收到书面报告之日起进行3日公示,未发现有中标人在招标投标活动中有违法行为的实名投诉的,招标人即可办理《中标通知书》备案手续投标，同时将中标结果通知所有未中标的人。

中标人在收到招标人或代理机构的办理《中标通知书》的通知后，应在五日内办理完成领取《中标通知书》所需的各种手续，领取《中标通知书》。未按本规定办理视为自动放弃中标。

17、合同协议书的签订

17.1 中标人应在办理中标通知书五日内与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2 中标人如不按本投标须知第17.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的金额向招标人提交履约担保。提交履约担保后在5日内签署合同协议书。

18.1 若中标人不能按本须知第17.2款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

19.1履约保证金的退还：履约保证金将在全部工程通过五方责任主体验收合格后一次性退还（无息）。履约保证金退还时均退至中标单位帐户.

20.1、对中标人无故弃标的认定和处理。

20.1.1、定标为中标候选人后除不可抗力因素外拒绝按规定接受中标或拒绝按规定与招标人签订中标合同的应确认无故弃标。

20.1.2、对无故弃标的企业处以没收投标保证金，并交纳其投标价与依法递补中标候选人投标报价差额作为罚金补偿招标人的处罚。必要时追偿因其无故弃标造成的其他损失。

20.1.3、取消无故弃标企业1至2年在烈山区投标资格。构成犯罪的，依法追究刑事责任。给招标人造成其他损失的，依法承担赔偿责任。

21、支付担保

本工程不实行工程款支付担保。

# 第三章 合同主要条款

22、合同通用条款详见《建设工程委托监理合同》(示范文本)GF-2012-0202第二部分标准条件。

第四章、合同专用条款主要部分

23、定义与解释

23.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无  。

23.2 约定本合同文件的解释顺序为如下：

23.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。

23.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

24. 监理的范围和内容

24.1.1监理范围为：主要内容为工程施工与保修阶段监理服务。施工阶段监理服务期为与各标段施工工期同步，保修阶段监理服务期为执行国家相关保修规定。

24.1.2 监理主要内容（包括并不限于）：

工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期、工程质量和安全文明施工，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

一、施工准备阶段：

⑴、如受委托人委托，可协助委托人参加招标前对承包商的考察并参与专业工程的设计与施工招标活动；协助委托人审核施工图纸和招标工程量清单 ；

⑵、协助委托人签订施工承包合同及与工程有关的合同；

⑶、协助委托人做好开工准备工作。

二、施工阶段：

⑴、协助委托人办理开工审批手续，审查开工报告并经委托人同意后签署开工令；

⑵、协助委托人进行工程施工专业分包、材料、设备等招投标工作，就中标人的确定提供建议；审核承包商提出的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位；

⑶、协助委托人组织设计交底及图纸会审；

⑷、审查承包商提交的施工组织设计、施工专项方案和施工进度计划，提出修改意见，并监督实施；

⑸、督促并检查承包商质量、安全、文明施工组织保证体系和施工管理制度的建立、健全与实施；就工程中发现的质量、安全等问题及时向委托人报告，并向施工单位发出整改通知单并督促落实；

⑹、审核承包商或委托人提供的苗木、材料采购清单，检查工程使用苗木、材料的规格、质量和数量，按有关规范要求进行必要的抽验和复检，防止不合格苗木、材料用于工程；

⑺、督促、检查承包商严格执行工程承包合同和严格按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件要求进行施工；控制工程质量，严格执行监理旁站制度；

⑻、分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

⑼、组织分项分部工程和隐蔽工程的检查、验收；

⑽、根据施工承包合同条款的付款规定，对已完合格工程计量，并签发付款凭证，协助委托人做好工程成本控制工作；

⑾、负责施工现场联系单的初审，对于设计变更和技术洽商，提出相应的监理意见；

⑿、主持召开工程各类协调会议并编写会议纪要，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项，并分析、审查工程出现的质量及安全事故，提出处理意见；

⒀、编制监理规划、监理细则、监理月报、监理评估报告、监理总结、监理日记、监理旁站记录等监理文件及资料，定期向委托人汇报监理情况；

⒁、组织承包商对工程进行阶段验收及竣工初验收，督促整改，并协助委托人组织分部、分项验收及竣工验收；竣工验收后及时向委托人提交完整的监理资料，督促施工单位整理合同文件、技术档案资料和竣工验收资料，协助委托人进行工程竣工结算，配合委托人办理竣工验收备案手续；

⒂、完成工程保修期间的监理服务，督促审查责任单位编制维修方案并对维修过程进行监督检查验收；

⒃、招标文件、国家法律、法规、规章及规范规定的应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他技术咨询服务。

24.1.3 其它监理内容：

(1)编制建设工程监理规划；

(2)按工程建设进度，分专业编制监理实施细则；

(3)按照建设工程监理细则实施监理；

(4)出具书面建设工程监理评估报告；

(5)按照规定的作业程序和形式进行监理：

a、协助建设单位与承建单位编写开工报告；

b、确认承建单位选择的分包单位；

c、审查承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见；

d、审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列规格与质量；

e、调解建设单位与承建单位之间的争议；

f、督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；

g、检查工程施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证(根据建设单位需要)；

h、检查工程使用的材料、构件和设备质量，检查安全防护的设施；

i、督促整理合同文件和技术档案资料；

j、协助建设单位组织工程竣工验收。

(6)监理任务完成后，向建设单位提交建设工程监理档案资料。

24.2监理与相关服务依据

1、《中华人民共和国合同法》。

2、《中华人民共和国招标投标法》。

3、中华人民共和国国务院第279号《建设工程质量管理条例》。

4、中华人民共和国国务院第393号《建设工程安全生产管理条例》。

5、依法订立的本工程建设监理合同(包括标准条件、专用条件及实施过程中共同签署的补充与修正文件)。

6、工程施工承包合同。

7、工程施工设计图纸、工程建设计划、施工图预算及地质资料等。

8、监理大纲和监理实施细则，施工单位的施工组织设计。

9、现行有关工程的技术标准、规范、规程。

10、国家和工程所在地现行有关工程的法令、法规、政策。

24.3项目监理机构和人员

24.3.1更换监理人员的其他情形：监理单位监理组织机构专业人员必须齐全。监理单位中标人不得擅自更换项目总监理工程师、专业监理工程师，因刑事犯罪，伤病丧失履约能力，辞职等特殊原因确需更换，应提前10天报告委托人，经同意后且经交接完毕后方可更换，更换人员时必须按照淮北市人民政府淮政办〔2012〕15号《淮北市政府投资项目建设工程标后监督管理规定》文件相关要求执行。

更换的项目总监理工程师的资格和阅历及经验等不得低于更换前的总监理工程师，同时应向委托人支付伍万元的违约金，委托人要求撤换的情况除外；更换其他专业监理人员，按上述程序办理，同时应向委托人支付每人次贰万元的违约金，委托人要求撤换的情况除外。承担本工程施工监理的监理机构须进驻现场，总监理工程师必须常驻现场，所有监理人员（含总监）出勤率为100%，否则委托人有权进行处罚，直至清退出场并记入不良行为记录内。

24.3.2对监理人的授权范围：施工现场的变更签证等须得到委托人确认盖章后方可生效。监理人对施工月进度、变更、签证等应严格审查。如审查结果与审计部门审核工作量误差超过5%，即为违约，监理单位应向委托人支付相应的违约金（误差5%～10%，违约金10000元；误差10%～15%，违约金20000元；误差15%以上，违约金50000元）。

工程竣工后，监理人对工程结算和初审金额审核应及时、准确。如审计部门核减的金额超过初审总造价的10％，监理单位应向建设单位支付相应的违约金（误差10%～15%，违约金20000元；误差15%以上，违约金50000元）。

24.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 无 。

24.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理单位按月向建设单位书面通报进度、质量、投资、安全的监控情况，及时处理现场问题，重大问题及时向建设单位汇报并提出处理意见或建议。监理单位每月20日前按工程实际进度做好月度工程量的审核工作，所有涉及造价的资料、签证、进度款审核等必须由具有工程造价执业资格人员签字盖执业章，并将当月工程相关资料一并归档，不得后补。

24.6使用委托人的财产

委托人提供的房屋、设备：不提供

25.委托人义务

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

25.违约责任

25.1 监理人的违约责任

25.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

25.2 委托人的违约责任

25.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

26、付款方式

26.1 预付款的额度：     无      。

26.2、建设单位同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付监理单位的酬金：

本工程不支付监理费预付款，在工程竣工验收合格后，支付至合同监理费用的80%，在全部工程竣工决算审计后付至97%，3%的余款作为质保金在全部工程质保

期满后无异议后支付完毕(无息)。

27. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

27.1 生效

本合同生效条件：除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

27.2 变更

27.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

27.2.2附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

27.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

27.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

28.争议解决

工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，建设单位与监理单位及时协商解决。协商不成时，双方愿意提请淮北仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁。

29.其它专用条款

一、一、监理人员与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量，在不合格的工程验收单、建筑材料、建筑构件、配件和设备单按合格签字的，监理人应向委托人支付每次每处贰万元的违约金，并可根据情节严重程度要求更换监理工程师或总监，并按照《工程质量管理条例》追究当事人责任。

监理人在责任期内如有失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

二、工程交付使用后出现质量问题，监理人无法提供其已在施工过程中进行检查并向承包人、委托人提出意见等有效工作的证明，监理人应当按每处承担违约金伍仟元。该质量问题如因监理人原因直接造成的，需要对他方进行赔偿或补偿的。监理人除需承担其全部赔偿补偿额外，还需按该赔偿（补偿）额20%向建设单位支付违约金。

三、监理项目部人员由甲方代表负责考勤。监理项目部人员应保证每月有二十二个工作日在施工现场，否则，监理单位应须向建设单位支付违约金，总监2000元/天，总监代表1500元/天，监理人员1000元/天。

四、监理单位在施工现场配备足够监理工程师，对于工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程、中间验收等，不能脱岗，进行全过程现场跟班，旁站监理，并随叫随到，与施工同期工作。若因工程需要，应当应甲方要求无条件加班，并自行解决由此引起的一切费用。

五、监理人员的要求：

（1）监理单位派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当，具有良好的职业道德，较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。

（2）所有现场监理人员应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上监理经验。

（3）现场监理人员每天工作不得少于8小时，且根据工程需要进行连续跟踪检查。

（4）进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致，否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。

（5）监理过程中，监理项目部人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的，委托人有权提出更换，监理人须向委托人支付违约金：更换总监理工程师支付5万元/次违约金；更换其他监理人员支付2万元/次违约金，且乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员，且换人次数每个岗位不得超过2次，否则视为监理人不具备监理工作能力，甲方有权解除合同。

六、监理日志

乙方应当保证每日制作监理日志，监理日志至少应当包括以下内容：

（1）当日日期、气象情况记录；

（2）现场施工的环境情况记录，至少包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等情况，停水、停电等事件的原因、责任方以及造成当日损失工作时间、费用等内容；

（3）工地材料、设备进场及检验情况，至少应当记录材料品种、规格型号、数量、生产厂家、检验审核结果等内容；

（4）当日工程质量情况记录，包括施工质量及工程质量存在的问题、产生原因及限期整改的时间、方案、复验时间等内容；

（5）当日试验情况记录；

（6）当日施工进度概述；

（7）信息反馈情况，至少应当包括当日收到的设计变更、合理化建议、重要文件等。并核实变化的工程数量；

（8）当日有关协调问题记录；

（9）对施工单位资质及特殊工种上岗人员岗位证书的审核结果记录；

（10）其它需要记录的情况。

对于各项事件，必须记明其前因及处理结果等内容。

七、监理单位必须严格控制工程进度。按月度、总工期分别对施工单位进行考核，因施工单位原因连续三个月完不成工程进度，监理单位未及时提出适当措施，除对施工单位进行处罚外，还扣减相应工期滞后单位工程监理费总额的5%。

八、乙方应当确保工程不因质量、档案、现场管理、文明施工、安全生产等监理范围内的原因而达不到合格标准。

九、监理单位对施工过程中向施工单位的任何指令、变更、签证等，须事先征得建设单位同意。

十、在合同履行过程中，如监理单位不按招标文件要求和投标文件承诺执行，建设单位有权解除合同。

# 图纸及招标资料

- 招标文件和图纸、补充招标说明、等共同组成招标文件的全部。

# 附件

附件1：

投标函

致：

- 根据你方招标工程招标编号为          的             招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以监理费率为             （保留小数点后三位）的投标报价，并承诺遵照招标文件的内容及要求承担烈山区乡村振兴项目-谷山村集体经济发展及美丽乡村示范工程EPC项目一期监理 的施工监理工作。如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同规定安排完成全部监理任务，并派总监理工程师               负责该项监理任务，联系方式：           。保证按　招标文件要求的服务时间 或业主开工令的要求如期开始监理工作并移交整个工程资料。

2、在正式合同订立之前，本投标文件同贵方的中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

3、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，同时认可全部招标文件及有关附件的合法有效性，我方自愿放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

4、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

5、我方保证：（1）在本次投标过程中所出具的承诺书或相关材料真实有效，如与实际情况不符，则视为弄虚作假，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚；（2）在本次投标过程中，我公司如出现招标文件约定视为串通投标的，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚。

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

邮政编码：		 电话：	     	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附件3：

法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告：                      (投标人名称)的法定代表人            (姓名)合法地代表我单位，授权                             (投标人或其下属单位名称)的                   (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在                    （工程名称）施工监理投标中，以我单位的名义参与投标活动，与招标人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投标人(盖章)：

投标人地址：

法定代表人(签字或盖章)：

被授权的代理人(签字或盖章)：

被授权的代理人身份证号码：

日期：      年     月    日

附件4：

拟组建的监理部人员情况一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 证书 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

项目监理人员履历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 技术职称 |  |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  | 从事监理工作时间 |  |
| 注册证书编号 |  | 拟任职务 |  |
| 工作简历： 参加监理的类似监理项目： |  |  |  |

注：监理人员的职称证书、注册证书、执业资格证书等附后。

附件6:

投标承诺书

投标人（单位名称）承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,如果中标,决不转包,否则按招标投标法有关规定处理；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

八、如在投标过程和评标结果公示期间发生投诉行为，保证按照《淮北市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责；

九、生产经营状态承诺：我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态；

十、履约历史承诺：投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》；

十一、项目总监理工程师动态承诺：拟派项总监理工程师投标时（以递交投标文件截止时间为准）无正在监理项目、无拟中标已公示项目，且不得在其他任何项目担任监理职务；

十二、无行贿犯罪承诺书：投标人（单位名称）承诺：我单位法定代表人（姓名）及拟派项目总监理工程师（姓名）截至投标时（以递交的投标文件截止为准）均无行贿犯罪行为；

十三、法律法规、行政处罚禁止投标：我公司不属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）； 我公司未受到因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚（处于投标限制期限内）；

十四、联系电话真实有效承诺：我公司承诺提供的以下法定代表人、拟派项目总监理工程师联系电话真实有效，公司办公联系电话为公司注册地的联系电话且真实有效。我公司自愿在中标公示中对所提供的联系电话予以公示，如经核实所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的，招标人有权取消我公司中标资格，我公司对取消中标资格的处理无异议。我公司承诺中标公示期间以下联系电话均不变更，否则按所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的处理。公示期满后如有变更的，将主动及时书面通知招标人。

法定代表人（姓名）        固定电话：       .手机：       .

拟派总监理工程师（姓名）          手机：                    .

公司办公联系固定电话（公司注册地联系电话）：        传真：       .

- 投标人（单位名称）承诺：投标时我单位在中国执行信息公开网站（参考网址 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 、 信 用 中 国 网 站 （ 参 考 网 址 http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。

- 投标时企业法定代表人在 中 国 执 行 信 息 公 开 网 站 （ 参 考 网 址 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

投标时拟派项目负责人在 中 国 执 行 信 息 公 开 网 站 （ 参 考 网 址 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 若存在，同意取消我单位中标资格，并追究我单位相关法律责任。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签名并盖公章）：

2020 年 月 日

附件 7 ：

投标人不良信用记录情形要求

不良信用记录以且仅以下列渠道查询结果为准：

不良信用记录查询须提供查询打印网页、证明文件原件的扫描件 。

1、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网 址 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 、 信 用 中 国 网 站 （ 参 考 网 址 ：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。

2、投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

3、投标时拟派项目负责人未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

（注：查询范围为“全部”以上查询结果必须网页打印，网页打印纸质版须含有网页打印时间，截图无效，打印时间须在公告发布之日起至递交投标文件截止时间止，并加盖公章）。

注：如提供的是网页查询，则按照上述要求制作。如提供的是承诺书，则按照 6、投标承诺书制作。

附件8 :

其他资料

注：对照资格审查条件，自行提供其他相关资料（如有）

本次招标文件由我们公司编制，全部内容无违反国家法律法规、地方性规范性文件及有失公平的条款。 经办人：马工 联系电话：15856138937 招标代理机构：（章） 2020年10月 日

我单位对本次招标文件的全部内容予以确认并对其负责。 经办人：吕主任 联系电话：13856171626 招标人（章） 2020年10月 日

招投标监督管理机构： 经办人： 招投标监督管理机构（章） 2020年10月 日