附件 6

港利教育小镇项目教育产业扶持资金

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

- 淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目

- （一）项目概况

- 1、项目背景、主要内容及实施情况

- 2019年1月9日，淮北市烈山区人民政府（甲方）与港利投资集团股份有限公司（乙方）签订《淮北港利教育小镇项目投资协议书》，并于2019年10月25日签订《补充协议书》。

- 根据《补充协议书》第二条，按照华东师范大学（以下简称办学方）确定的办学规模，乙方教育项目总投资额为15-20亿元（包括为教育配套的项目）。甲方以15亿元为基数按40%的比例，为乙方教育项目提供教育产业扶持资金60000万元（一期30000万元、二期30000万元）。上述资金分成两大阶段支付：第二阶段支付教育产业扶持资金30000万元，支付时间和金额具体如下：

- 1、乙方取得第二批教育用地成交确认书之日起2-5个工作日内甲方向乙方支付6000万元（陆仟万元）；

- 2、礼堂、综合体育馆及体验馆开工(施工单位进场)之日起2-5个工作日内甲方向乙方支付8000万元(捌仟万元)；

- 3、礼堂、综合体育馆及体验馆基础施工至正负零之日起2-5个工作日内甲方向乙方支付8000万元(捌仟万元)；

- 4、礼堂、综合体育馆及体验馆主体封顶之日起2-5个工作日内甲方向乙方支付7000万元(柒仟万元)；

- 5、礼堂、综合体育馆及体验馆竣工验收合格之日起2-5个工作日内甲方向乙方支付1000万元(壹仟万元)。

- 根据补充协议第二阶段支付教育产业扶持资金第2条之约定，礼堂、综合体育馆及体验馆开工(施工单位进场)之日起2-5个工作日内甲方向乙方支付8000万元(捌仟万元整)。现乙方申请支付第二阶段教育产业扶持资金8000万元(大写:捌仟万元整)。

- 2、资金来源及使用情况

- 资金来源为区级追加资金，主要用于港利投资集团股份有限公司淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金支付。

- 该项资金按实际支出进行报销。

- （二）项目绩效目标。

- 总体目标：兑现《淮北港利教育小镇项目补充协议》相关条款，完成淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金支付。

- 阶段性目标：按照项目进度及合同约定进行资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保预算资金发挥最大使用效益。

绩效评价对象：对淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目开展绩效考核。

绩效评价范围：2023年淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金的使用情况及年度绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则上按照《中共烈山区委 烈山区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（烈发〔2019〕28号）精神，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于印发<淮北市预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1号）等文件要求开展绩效自评。

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

单位项目支出绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3、评价方法

本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。部门评价的方法主要比较法、公众评判法。

- 4、评价标准

- 评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程。

- 1、加强绩效评价文件学习：根据烈山区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（烈财字〔2024〕13号）文件要求，为做好2023年烈山镇绩效评价工作，我单位认真组织学习《中共烈山区委 烈山区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、《关于印发<烈山区预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》等相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应注意事项，为下一步开展部门绩效自评工作打牢基础。

- 2、深入开展绩效自评工作：确定绩效目标，并按照确定的绩效目标分别设置指标权重，明确指标评价体系，及时开展项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作，形成绩效评价报告，并将绩效自评表及绩效评价报告及时上报至区财政局。

- 3、强化绩效评价结果应用：结合绩效自评结论及时发现问题，并加以改进，积累成功经验，对今后的预算编制、预算执行等工作起到更加积极有效的促进作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目本次评价结果“优”，具体得分为100分。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  |  | 区追加淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 201-淮北市烈山区烈山镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0 | 8000 | 8000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 8000 | 8000 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成区追加淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金支付工作。 |  |  |  |  | 完成区追加淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金支付。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 支出合规性 |  | 合规 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出及时性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总金额 |  | ＝8000万元 | 8000 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 保障经济运行，促进经济发展 |  | 效果良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 |  | 效果良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 完成年度任务，促进生态环境质量改善 |  | 效果良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作有序推进 |  | 效果良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥80% | 80 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）项目过程情况。

- 项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

- （三）项目产出情况。

- 该一级指标满分50分，项目得分50分，得分率100%，下设4个二级指标。

- 1、数量指标

- 该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%，下设1个三级指标。

- 足额保障率：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

- 2、质量指标

- 该二级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%，下设1个三级指标。

- 支出合规：该三级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

- 3、时效指标

- 该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%，下设1个三级指标。

- 按时发放：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

- 4、成本指标

- 该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%，下设1个三级指标。

- 项目单项成本：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

- （四）项目效益情况。

- 该一级指标满分30分，项目得分30分，得分率100%，下设2个二级指标。

- 1、社会效益指标

- 该二级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%，下设1个三级指标。

- 对保障机构正常运转的影响程度：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

- 2、可持续影响指标

- 该二级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%，下设1个三级指标。

- 是否具有可持续影响：该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。

五、主要经验及做法

建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。

对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。为加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，认真执行区级财政报账制度，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

六、存在问题及原因分析

2023年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在一些问题：

一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。我镇对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；

二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管区级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴；

三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全，另外，预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

七、有关建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

八、其他需要说明的问题

附：1.烈山镇淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）

- 2.烈山镇淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目绩效评价问题清单（见附表4-2）

- 3.烈山镇淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目绩效评价评分情况表（见附表4-3）

附表4-1

## 烈山镇淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金：至年底完成全年项目的100% | 淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金完成情况：至年底完成全年项目的100% |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| （二） | 年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | 淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金按实际支出及时支付 | 淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金绩效目标已完成 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

附表4-2

烈山镇淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 |  | 无 |  |  |
| （包括项目立项、绩 | 2 |  | 无 无 |  |  |
| 效目标设定、预算编 |  |  |  |  |  |
|  | … |  | 无 无 |  |  |
| 制和资金分配等） |  |  |  |  |  |
| 资金管理存在的问题 | 1 |  | 无 |  |  |
| （包括资金到位情况 | 2 |  | 无 无 |  |  |
| 、预算执行情况和资 |  |  |  |  |  |
|  | … |  | 无 无 |  |  |
| 金使用合规性等） |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题 | 1 |  | 无 |  |  |
| （包括项目过程管控 | 2 |  | 无 无 |  |  |
| 、监督问效、制度建 |  |  |  |  |  |
|  | … |  | 无 无 |  |  |
| 设及执行情况等） |  |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题 | 1 |  | 无 |  |  |
| （包括产出数量、产 | 2 |  | 无 无 |  |  |
| 出质量、产出时效、 |  |  |  |  |  |
|  | … |  | 无 无 |  |  |
| 产出成本等） |  |  |  |  |  |
| 项目效益存在的问题 | 1 |  | 无 |  |  |
| （包括经济效益、社 | 2 |  | 无 无 |  |  |
| 会效益、可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | … |  | 无 |  |  |
| 和满意度等） |  |  |  |  |  |
| 其他问题 | 1 |  | 无 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

附表4-3

## 烈山镇淮北港利教育小镇项目教育产业扶持资金项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入 (20分) | 预算 编制 (10分) | 基础信息完整性 | 部门及所属二级单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整，用以评价该单位基础信息对预算编制数据的支撑情况。（3分） | ①基础数据信息真实； ②基础数据信息完整； ③基础数据信息准确。 | 3分 | 0分 |
| 2 |  |  | 绩效目标符合性 | 部门及其所属二级预算单位是否制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。（3分） | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划； ④符合相关预算管理的要求。 | 3分 | 0分 |
| 3 |  |  | 绩效指标明确性 | 部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。（3分） | ①已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 2分 | 0分 |
| 4 |  |  | 绩效指标科学合理性 | 部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设置的科学合理性。（2分） | 我单位2023年度项目已进行项目绩效目标设置 | 2分 | 0分 |
| 5 |  | 预算 配置(10分) | 在职人员控制率 | 部门及所属的二级单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。（6分） | 在职人员控制率=（72/72）×100%=100% | 8分 | 0分 |
| 6 |  |  | “三公经费”变动率 | 部门及所属的二级单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。（1分） | “三公经费”变动率=-5% | 1分 | 0分 |
| 7 |  |  | 重点支出安排率 | 部门及所属的二级单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。（1分） | 我单位2023年度无重点项目，故重点支出安排率为0 | 0分 | 1分 |
| 8 | 过程 (30分) | 预算 执行(15分) | 预算完成率 | 部门及所属二级单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。3分 | 预算完成率=（18658.49/19725.96）×100%=94.59% | 3分 | 0分 |
| 9 |  |  | 预算调整率 | 部门及所属二级单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。3分 | 预算调整率=（15753.76/19725.96）×100%=79.86% | 3分 | 1分 |
| 10 |  |  | 支付进度率 | 部门及所属二级单位本年度实际支付进度与季度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度。3分 | 支付进度率=（94.59/92.64）×100%=102% | 3分 | 0分 |
| 11 |  |  | 结转结余率 | 部门及所属二级单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以评价该部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。2分 | 结转结余率=1067.47/19725.97×100%=5.41% | 2分 | 0分 |
| 12 |  |  | 公用经费控制率 | 部门及所属二级单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。2分 | 公用经费控制率=（2417.95/2417.95）×100%=100% | 2分 | 0分 |
| 13 |  |  | “三公经费”控制率 | 部门及所属二级单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。1分 | “三公经费”控制率=（61.56/110.2）×100%=55.86% | 1分 | 0分 |
| 14 |  |  | 政府采购执行率 | 部门及所属二级单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率和执行规范性。用以评价该部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；1分 | 政府采购执行率=（19.94/53.47）×100%=37.29% | 1分 | 0分 |
| 15 | 过程 (30分) | 预算 管理(10分) | 管理制度健全性 | 部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。3分 | ①已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度能够得到有效执行。 | 3分 | 0分 |
| 16 |  |  | 资金使用合规性 | 部门及所属二级单位预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。2分 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③采购的重大开支履行政府采购程序； ④符合部门预算批复的用途； ⑤严格实行执行国库集中支付； ⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2分 | 0分 |
| 17 |  |  | 预决算信息公开性 | 部门及所属二级单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以评价该部门预决算管理的公开透明情况。2分 | ①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 | 2分 | 0分 |
| 18 |  |  | 政府购买服务执行情况 | 通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。1分 | 我单位2023年度严格考核政府购买服务单位 | 1分 | 0分 |
| 19 |  |  | 财务信息完善性 | 部门及所属二级单位预算会计信息是否符合《安徽省省直行政单位财务管理暂行办法》（财行【2012】636号）、《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。2分 | ①财务信息资料真实； ②财务信息资料完整； ③财务信息资料准确。 | 2分 | 0分 |
| 20 |  | 资产 管理 (5分) | 管理制度健全性 | 部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。2分 | ①已制定资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度能够得到有效执行。 | 2分 | 0分 |
| 21 |  |  | 资产管理安全性 | 部门及所属二级单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用评价该部门资产安全运行情况。2分 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； | 2分 | 0分 |
| 22 |  |  | 固定资产利用率 | 部门及所属二级单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。1分 | 固定资产利用率=（1129.22/1129.22）×100%=100% | 1分 | 0分 |
| 23 | 产出 (30分) | 职责 履行(30分) | 工作任务完成率 | 部门及所属二级单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。8分 | 实际完成率=（29/29）×100%=100% | 8分 | 0分 |
| 24 |  |  | 履职完成情况 | 根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。8分 | ①每项任务已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； ②每项任务绩效指标全部完成； ③每项任务实施效果优秀； ④每项任务都建立了目标责任制，落实到具体人员负责。 | 8分 | 0分 |
| 25 |  |  | 项目实施完成情况 | 根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，并按百制分别考评得分，再按部门整指标体系分配的分值比例进行折算得分。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。1分 | 项目实施完成情况为优 | 1分 | 1分 |
| 26 |  |  | 工作质量情况 | 部门及所属二级单位四零服务（服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉）开展情况，通过对服务对象的调查、走访，用以评价该部门工作质量情况。7分 | ①在履职服务过程中，服务受理零推诿； ②在履职服务过程中，服务方式零距离； ③在履职服务过程中，服务质量零差错； ④在履职服务过程中，服务结果零投诉。 | 7分 | 0分 |
| 27 |  |  | 工作发展 | 部门及所属二级单位常规工作在工作能力、工作影响、工作业绩等方面与本单位以前年度比，与其它兄弟省市比是否积极向前发展，是否争先进位取得突破。5分 | 通过履职，部门工作取得积极发展； | 5分 | 0分 |
| 28 |  |  | 重点工作办理情况 | 部门及所属二级单位完成党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。）情况，用以评价该单位重点工作的办理落实程度。1分 | 我单位2023年度无重点工作 | 0分 | 1分 |
| 29 | 效果 (20分) | 履职 效益(20分) | 经济效益 | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我省粮油物资储备带来的直接或经济影响。4分 | 通过对全镇各项事务管理推动，从而推动全镇经济效益增长 | 4分 | 0分 |
| 30 |  |  | 社会效益 | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。4分 | 通过对全镇各项事务管理推动，从而推动全镇社会效益增长 | 4分 | 0分 |
| 31 |  |  | 生态效益 | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。4分 | 通过对全镇各项事务管理推动，从而推动全镇生态效益增长 | 4分 | 0分 |
| 32 |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。4分 | ①服务对象对单位服务时效的满意度为100分 ； ②服务对象对单位服务态度的满意度为100分 ；； ③服务对象对单位服务工作效率的满意度为100分 ；； ④服务对象对部门履职效果的满意度为100分 。 | 4分 | 0分 |
| 33 |  |  | 评价配合 情况 | 项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。2分 | ①我单位安排专人负责联系协调； ②资料准备齐全； ③资料报送及时； ④所提供材料真实、准确。 | 4分 | 0分 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | － | － |  | 97.00 | 3.00 |