附件3

安徽省淮北市烈山区转移支付农业防灾减灾和水利救灾资金2024年度绩效自评报告

**一、绩效目标分解下达情况**

中央下达我区农业防灾减灾和水利救灾资金共计474.59万元，资金主要用于落实农业受灾资金，动物防疫补助资金、养殖环节无害化处理补助、农作物重大病虫害防控、玉米大豆“一喷多促”、水利抗旱资金和农业抗旱防灾救灾资金等方面，并同步下达了包含产出指标、效益指标及满意度指标共3个绩效指标，明确了各项工作任务的具体目标和要求。

**二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**中央下达的474.59万元转移支付资金已全部足额到位，到位率100%，为项目的顺利实施提供了有力保障。在实施过程中，严格按照预算安排和项目进度执行资金，目前，已累计支出432.28万元，支持进度达到91%，具体支出项目包括：一是农业受灾资金192万元；二是动物防疫资金5.28万元；三是重大病虫害防治资金22万元；四是水利抗旱资金36万元；五是农业抗旱资金85万元；六是玉米大豆“一喷多促”92万元。

**（二）资金管理情况分析。**制定了实施方案，明确资金使用范围及监管措施。根据目标任务合理分配了项目资金，要求严格按照资金管理办法进行转移支付，实行国库集中支付，按照省文件要求使用项目资金。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**对照年初设定的总体绩效目标，我区各项工作任务均按计划有序推进，总体绩效目标完成情况良好，完成率达到100%。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标

（1）数量指标：支持种植业救助数量（户）148户；支持养植业救助数量（户）63户；重大病虫害防控面积2万亩次；支持抗旱实施面积10万亩；实施一喷多促面积9.2万亩。

（2）质量指标：用于农业生产救灾支出比例100%；防控效果有效遏制暴发流行成灾。

（3）时效指标：灾后生产恢复时效性及时恢复生产；在农作物病虫害防控期实施病虫害防治组织时效。

（4）成本指标：执行补贴标准不超省市标准；采购物资或服务不超市场价格

2、效益指标

（1）经济效益指标：受灾地位菜篮子产品价格波动率≤10%；保障粮食安全和农业生产安全效果，农作物不出现大范围成灾绝收。

（2）社会效益指标：灾区农业生产秩序基本恢复；无资金使用重大违规违纪问题。

（3）生态效益指标：灾区生产能力基本恢复。

（4）可持续影响指标：有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力；稳定菜篮子产品供应能力；稳定种养主体生产积极性

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标：服务对象满意度95%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为改进预算管理和项目管理的重要依据。针对自评发现的问题、制定切实可行的整改措施，加强对执行过程的监控和管理，提高财政资金使用效益。按照信息公开的有关要求，在我局网站及时公开2024年转移支付自评报告等，主动接受社会各界的监督。

**五、其他需说明的问题**

无

1. **附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表