烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务

招 标 文 件

招标编号：ZJL-2023-052

招 标 人: 安徽冠绅建设工程有限公司     （盖章）

代理机构: 安徽中建联工程管理有限公司   （盖章）

二0二三年九月

目  录

第一章 招标公告	3

1. 招标条件	3

2. 工程概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	4

4. 招标文件的获取	4

第二章 投标人须知	8

1. 总则	18

2. 招标文件	21

3. 投标文件	22

4. 投标	25

5. 开标	26

6. 评标	26

7. 合同授予	27

8．纪律和监督	28

9. 需要补充的其他内容	29

第三章 评标办法（综合评估法）	34

评标办法前附表（适用于）	34

1. 评标方法	38

2. 评审标准	38

3. 评标程序	39

第一节 全过程工程咨询服务合同及附件	41

第一部分 合同协议书	41

第二部分 通用合同条件	44

第三部分 专用合同条件	66

附件1 服务费用和支付	74

附件2进度计划	75

附件3 受托人主要人员	76

附件4：安全生产责任书	77

第五章 委托人要求	79

一、项目概况	79

二、服务范围及内容	79

三、其他要求	87

第六章 投标文件格式	88

一、投标函	90

二、法定代表人身份证明	92

四、联合体协议书（若有）	94

五、投标保证金	95

六、报价清单	97

七、资格审查资料	98

八、原件的扫描件	104

九、全过程工程咨询工作大纲	105

十、其他资料	105

第七章 招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门对本招标文件的意见	105

第一章 招标公告

烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目

全过程咨询服务招标公告

1. 招标条件

1.1 项目名称：烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务；

1.2 招标人：安徽冠绅建设工程有限公司 ；

1.3 项目业主：安徽冠绅建设工程有限公司 ；

1.4 资金来源：企业自筹；

1.5 项目出资比例：100%；

1.6招标方式：公开招标；

1.7评标办法：综合评分法；

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务；

2.2 招标项目编号：ZJL-2023-052；

2.3 标段划分：一个标段；

2.4 招标项目标段编号：ZJL-2023-052；

2.5 建设地点：淮北市烈山区河东路北侧科创大厦院内；

2.6 建设规模：项目总占地面积2343.26平方米，总建筑面积为10297.24平方米，其中地上为7272.13平方米，地下为3025.11平方米。项目总投资约4000万元,全过程咨询服务费约95万元。

2.7 合同估算价：约95万元；

2.8 计划工期：服务期限自从合同签订之日起计至本项目缺陷责任期结束为止。

2.9 招标范围：招标范围为烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务，主要包括工程建设勘察设计服务、全过程监理服务、项目管理服务等。全过程工程咨询服务内容包括：全过程勘察设计，包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告、勘察（初勘、详勘及施工勘察）、规划设计方案、报规文本、初步设计（含概算）及施工图设计、全过程测绘服务、第三方图审等项目前期所有必要性工作。全过程监理服务：全过程监理服务包括但不限于：编制监理规划及监理实施细则，工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制，工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购安装与调试，按建设工程监理规范要求服务范围执行，履行建设工程安全、质量生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容等。项目管理服务:包括但不限于招标代理服务、工程管理、造价咨询、资料整理等。

2.10 项目类别：房屋建筑工程；

2.11 其他：  /  ；

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：

（1）投标人具有独立法人资格，有效的营业执照；

（2）具有建筑行业建筑工程乙级及以上资质；

（3）具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质或具有工程监理综合资质；

（4）岩土工程（勘察）乙级或乙级以上；

（5）公司经营范围包括工程造价咨询、招标代理。

3.2 投标人业绩要求：/

3.3 项目负责人资格要求：

项目总负责人（设计负责人）：国家一级注册建筑师，高级工程师。

项目负责人（监理）：房屋建筑专业国家注册监理工程师，高级工程师。

项目负责人（造价）：土木建筑专业一级注册造价工程师，高级工程师。

3.4 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求： 如组成联合体投标，联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体组成总数不超过 3 家；

②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加投标。

3.5 各投标人均可就本招标项目上述标段中的  / 个标段投标，但最多允许中标 /  个标段(适用于分标段的招标项目)。

4. 招标文件的获取

4.1、获取招标文件时间：凡参加投标者，请于2023年9月7日至2023年9月13 日（工作时间）。

4.2、获取招标文件地点：请于报名时间内持授权委托书，委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）到淮北市相山区人民东路南2017号（安徽中建联公司）获取招标文件，联系电话:0561-3071567。接受线上报名：18956157296微信同号。

5. 开标时间及地点

5.1 开标时间： 2023 年 9 月 27  日 09 时 00 分。

5.2 开标地点：淮北市相山区人民东路南2017号二楼安徽中建联公司   。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 安徽省招标投标信息网、淮北市烈山区人民政府、安徽新正城乡发展集团有限公司官网 上发布。

8.联系方式（受理异议联系人及联系方式）

8.1 招标人

招标人：安徽冠绅建设工程有限公司

地址：淮北市烈山区政务服务中心4楼

邮编：235000

联系人：徐工

电话：0561-4686687

8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽中建联工程管理有限公司

地址：淮北市相山区人民东路南2017号

邮编：235000

联系人：余静

电话：0561-3071567

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：安徽冠绅建设工程有限公司 地址：淮北市烈山区政务服务中心4楼 联系人：徐工 电话：0561-4686687 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽中建联工程管理有限公司 地址：淮北市相山区人民东路南2017号 联系人：余静 电话：0561-3071567 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 淮北市烈山区河东路北侧科创大厦院内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务，主要包括工程建设勘察设计服务、全过程监理服务、项目管理服务等。全过程工程咨询服务内容包括：全过程勘察设计，包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告、勘察（初勘、详勘及施工勘察）、规划设计方案、报规文本、初步设计（含概算）及施工图设计、全过程测绘服务、第三方图审等项目前期所有必要性工作。全过程监理服务：全过程监理服务包括但不限于：编制监理规划及监理实施细则，工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制，工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购安装与调试，按建设工程监理规范要求服务范围执行，履行建设工程安全、质量生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容等。项目管理服务:包括但不限于招标代理服务、工程管理、造价咨询、资料整理等。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自从合同签订之日起计至本项目缺陷责任期结束为止 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家及行业相关法律、法规及规范要求，满足招标人要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力（独立投标人或联合体成员提供） | 投标人资格要求： （1）投标人具有独立法人资格，有效的营业执照； （2）具有建筑行业建筑工程乙级及以上资质； （3）具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质或具有工程监理综合资质； （4）岩土工程（勘察）乙级或乙级以上； （5）公司经营范围包括工程造价咨询、招标代理。 ### 项目负责人资格要求： 项目总负责人（设计负责人）： 国家一级注册建筑师，高级工程师。 项目负责人（监理）： 房屋建筑专业国家注册监理工程师，高级工程师。 项目负责人（造价）： 土木建筑专业一级注册造价工程师，高级工程师。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标接受联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：如组成联合体投标，联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体投标的，应满足下列要求： ①联合体组成总数不超过 3 家； ②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.11 | 分包 | / |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 允许，偏离允许幅度：除实质性要求和条件以外的细微偏差； 其处理方法：评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，并在相关评分因素的评分中酌情扣分。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 与招标公告发布媒介一致。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在发布媒介自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件澄清及修改的发布方式 | 提交疑问时间：投标人于2023年 9 月 11 日 11:00 时提交疑问，采取署名方式传至安徽中建联工程管理有限公司的电子邮箱：318788172@qq.com，疑问答复时间：2023年9月 12 日下午 17：30 之前。备注：请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站发布的相关信息。招标文件的澄清、修改、疑问答复等将同招标公告媒介同一网站上发布。所有潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 3.1.1 | 招标文件修改的发布方式 | 请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站发布的相关信息。招标文件的澄清、修改、异议答复等将在公告发布媒介发布。所有下载招标文件的潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按一般计税方法计算 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定总价 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 本项目投标最高限价95万元。 投标人的投标报价不得高于或等于最高限价，否则按无效标处理。为防止投标人低于成本竞标价或投标报价明显低于其他投标人报价或低于市场价格的行为，评标委员会可对投标人进行质询。对评标委员会的质询，投标人应当进行说明并提供相应证明材料。 |
| 3.2.5 | 服务费用和支付 | （1）勘察设计服务费支付分三次，即方案设计阶段、 施工图设计阶段、竣工验收后，支付比例为30％、40％、30％。方案完成后 14 天内支付经审核确定后的设计费（分项报价表中的金额，下同）的 30%；施工图设计阶段第三方图审完成并交付设计成果后 14 天内支付经审核确定后的设计费的 40%；项目竣工验收后 14 天内支付剩余的 30％；勘察、测绘、第三方图审等不再另行付费，包含在设计费中； （2）监理费、项目管理费的付款方式：按节点进度付款。 即：主体建设出±0.00m后14天内支付经审核确定后的监理费、项目管理费（分项报价表中的金额，下同）的20%；主体封顶且验收完成后14天内支付经审核确定后的监理费、项目管理费的60%；工程竣工验收并经审定后支付至监理费、项目管理费的97%，剩余服务费用待质保期满，经建设单位审核同意后一次性支付；造价咨询、招标代理服务等不再另行付费，包含在项目管理费中（上述费用均不含利息） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金：7000元，投标人在文件提交截止日期前打入以下指定账户：（转账备注：烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务投标保证金）。 开户行：中国建设银行股份有限公司淮北黎苑支行 户 名：安徽中建联工程管理有限公司 账 号：3405 0164 6608 00000 223 未中标供应商，投标保证金在开标结束七个工作日内退回原账户； 中标人投标保证金于合同签订后扣除招标代理费用无息退还 |
| 3.5.2 | 近年财务状况及年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2020年1月1日以来 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间为：2023年 9 月 27 日9时00分 开标地点：淮北市相山区人民东路南2017号二楼安徽中建联公司 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数原则上为三人或三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 评标结果将与招标公告发布媒介一致，公示时间为3个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | （1）中标通知书发出的形式：纸质文件 （2）中标结果通知发出的形式：中标结果进行公示，不再另行通知未中标的投标人。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | （1）形式： ☑银行转账 ☑银行电汇 ☑网银 ☑银行保函 ☑保证保险 ☑担保机构担保 （2）比例/金额：中标合同金额的 10 ％。 （3）提交时限：中标通知书发出后如无争议，中标的独立投标人或联合体牵头人须在签订合同前提供符合以上形式之一的履约担保，否则视为放弃中标。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 9.1 | 原件 | 不提供原件。 投标人应在递交投标文件时按第六章“投标文件格式”中 “七、原件的扫描件”所列清单及要求在投标文件中附扫描件。(投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效，没收投标保证金）， |
| 9.2 | 须提交的纸质投标文件 | 份数： 5（一正四副） |
| 9.3 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.4 | 投标文件内容不一致的确认 | 投标文件中的内容与投标函及投标函附录不一致的，以投标函及投标函附录为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。 |
| 9.5 | 中标结果公示 | 中标结果将在同中标候选人公示媒介公示。 |
| 9.6 | 招标代理费 | 招标代理服务费人民币：按国家标准【2002】1980号文收取，由中标单位领取中标通知书时缴纳至招标代理机构，投标单位在投标报价时应充分考虑此项费用，无需单独列项。 |
| 9.7 | 其他 | 投标人应认真阅读招标文件第五章“委托人要求”，并响应其要求。 |
| 9.8 | 重要说明 | 1、若中标单位的在规定的时间内无法完成设计成果或设计成果无法满足项目需求及政府要求，甲方有权取消其中标资格。 2、若建设项目成功获批并落地实施，全过程咨询服务产生费用按照中标价从项目资金中支付；建设项目未能实施的，由安徽冠绅建设工程有限公司按照规划设计完成情况，仅支付已出具规划设计成果部分的设计费用。 |
| 9.9 | 质量保证金的说明 | 1、在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，不同时预留工程质量保证金。 2、质量保证金采用以下缴纳方式均可： （1）形式：☑银行转账☑银行电汇☑网银 ☑银行保函 ☑保证保险☑担保机构担保 - 比例/金额：中标合同金额的 3％。 注：本项目无需缴纳。 |

- 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总监的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（已投标的其投标文件将被否决，并上报行业主管部门，按相关规定处理。）

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）；

（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包项目的能力。投标人应在投标文件中提供分包意向书、分包人的资质证书及营业执照扫描件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标工作大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（如有）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）报价清单；

（6）资格审查资料；

（7）原件的扫描件；

（8）全过程工程咨询工作大纲；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、投标人资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”所附材料要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目总监和其他主要人员的相关信息。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，递交投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

见投标须知前附表，投标人若未派法定代表人或其委托代理人参加开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前现场递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的有效性和密封情况；

（4）开启投标人的投标文件；

（5）公布各投标人投标报价、以及招标人认为必要的其他事宜，并记录在案；

（6）开标结束。

（注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。）

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8．纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （1）中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章规定的评审标准，首先进行初步评审，初步评审通过后再进行详细评审，最后对技术标与商务标均满足招标文件实质性要求的投标文件得分进行汇总。按得分从高到低顺序，推荐1-3名中标候选人。 |
|  |  | （2）推荐中标候选人的先后顺序 | 总得分相等的，以商务得分高的优先；商务得分相等的，以技术得分高的优先；技术得分相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相同的，由招标人或招标代理机构摇号确定。 |
|  |  | （3）最多可中标段数量 | 1个 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字盖章 | 签字盖章符合第二章投标人须知第3.7.3项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 未出现异常情形 | 未出现不同投标人文件制作机器码或文件创建标识码相同的情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4款规定 |
|  |  | 投标内容（招标范围） | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 全过程工程咨询服务工作大纲 | 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 其他 | 符合招标文件的其他实质性要求 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | A商务： 35分 B方案：35分 C报价： 30 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算 | 见2.2.4（3） |
| 2.2.3 |  | 投标报价偏差率计算 | 见2.2.4（3） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务（35分） | 企业资质（4 分） | 1、独立投标人或联合体成员具有建筑行业建筑工程甲级及以上得 2 分； 2、独立投标人或联合体成员具有房屋建筑工程监理甲级资质得 2 分。 |
|  |  | 企业资信（12 分） | 1、2020年 1 月 1 日以来独立投标人或联合体成员获得过行政主管部门或建筑业协会颁发企业信用等级证书：AAA 级得 3 分； AA 级得 2分; 2、独立投标人或联合体成员获得“高新技术企业”称号，并在有效期内得 3 分； 3、2020 年 1 月 1 日以来，独立投标人或联合体成员获得过行政主管部门颁发的设计、监理、工程咨询类获得“建筑业优秀企业”等荣誉、获奖，省级及以上每个得 3 分、市级每个得 1 分。最高得6分。 注：提供证书扫描件或官网截图，以建设行政主管部门颁布的证书为准，如证书未能显示评审信息内容，须提供相关证明材料（证书须在有效期内） |
|  |  | 投标人认证（3 分） | 独立投标人或联合体成员具有有效期内的“质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书”，全部具有得 3 分，缺一项扣一分，扣完为止。 注：提供证书扫描件，须提供全国认证认可信息公共服务平台证书信息的公示截图，否则不得分。 |
|  |  | 其他人员资质 （16分） | 1、项目组的各专业至少包括一级注册建筑师、一级注册结构工程师 、国家注册监理工程师、一级注册造价工程师 、一级注册建造师，共10人，每提供一个得 1 分， 本项满分 10分。每缺一个扣 1 分，扣完为止。 2、项目组成员获得省级行业主管部门或在国内依法登记注册的协会(或学会)颁发的省级“优秀（或先进）”荣誉称号的，每一个得2分，最高6分。 注： 提供人员有效证书扫描件，上述人员必须注册在本公司并提供查询证明。独立投标人或联合体成员提供。 |
| 2.2.4（2） | 全过程咨询方案 （35分） | 设计部分（15分） | 1、设计思路分析（10 分） 对项目背景熟悉且设计思路清晰，对各项目基本情况分析及 调研情况分析、原有项目环境分析、既有设施情况分析、设计方案及效果图齐全，分析完整等，一般得 0-5 分，较好 5-7分，好 7-10 分； 2 、组织管理方案（5 分） 含本项目在全过程工程设计过程中的整体服务规划（含各阶 段设计的规划及计划、配合服务等），设计进度和质量的保 障措施等内容。投标人须对以上内容系统性的做出详细描述。对投标人以上要点阐述进行综合比较评价，本项评价优秀得0-1 分，良好得 1-3分， 一般得 3-5 分； 未提供不得分。 |
|  |  | 监理部分（10分） | 评委综合比较投标人对全过程工程监理大纲整体分析， 质量、 进度、投资控制、文明施工、安全生产的控制措施，项目重难点分析及合理化建议： （1）内容一般全面、流程、措施一般的得 0-6 分； （2）内容较全面、流程较科学、措施较好的 6-8 分； （3）内容全面、流程科学、措施明确的得 8-10 分； （4）未提供或有重大缺陷的得 0 分。 |
|  |  | 造价咨询方案（10分） | 评委综合比较投标人造价咨询服务方案中各项控制措施： （1）内容一般全面、流程、措施一般的得0-6分； （2）内容较全面、流程较科学、措施较好的得6-8分 ； （3）内容全面、流程科学、措施明确的得8-10分； （4）未提供或有重大缺陷的得 0 分。 |
| 2.2.4（3） | 报价（30分） | 投标报价大于或等于本项目最高限价的为无效报价，按无效标处理。投标报价计算方法: 1、评标基准价=所有经评审合格的投标报价的算数平均值。 2、投标报价评审采用插入计算法:投标人的投标报价等于评标基准价的得满分，投标人的投标报价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于评标基准价1%，扣0.5分。 为防止投标人低于成本竞标或投标报价明显低于其他投标人报价或低于市场价格的行为，评标委员会可对投标人进行质询。对评标委员会的质询，投标人应当进行说明并提供相应证明材料。投标人能够提供有效证明材料，说明其正当理由的，评委意见一致同意(或少数服从多数意见为准)签字认可后，可视为报价合理或不低于成本价。否则评标委员会有权否决其投标报价，按无效投标处理。(评分分值计算保 留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”) |  |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以工作大纲得分高的优先；如果工作大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务：见评标办法前附表；

（2）方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C，投标人最终得分见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式（样表）

第一节 全过程工程咨询服务合同及附件

- 第一部分 合同协议书

委托人（全称）：__________________________________________________________

受托人（全称）：__________________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

1.项目名称：  烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务  。

2.项目地点：淮北市烈山区。

3.建设内容： 招标范围为烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务，主要包括工程建设勘察设计服务、全过程监理服务、项目管理服务等。全过程工程咨询服务内容包括：全过程勘察设计，包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告、勘察（初勘、详勘及施工勘察）、规划设计方案、报规文本、初步设计（含概算）及施工图设计、全过程测绘服务、第三方图审等项目前期所有必要性工作。全过程监理服务：全过程监理服务包括但不限于：编制监理规划及监理实施细则，工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制，工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购安装与调试，按建设工程监理规范要求服务范围执行，履行建设工程安全、质量生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容等。项目管理服务:包括但不限于招标代理服务、工程管理、造价咨询、资料整理等。

4.全过程咨询服务费金额：     。

5.资金来源：企业自筹。

6.项目周期：

（1）设计周期：                  ；

（2）监理周期：

（3）项目管理服务期限：                               。

- 二、服务范围

受托人向委托人提供的工程建设全过程工程咨询服务范围为：项目管理 、勘察设计、监理服务、造价咨询、招标代理、全过程测绘等                。

- 三、委托人代表与全过程工程咨询项目负责人

1.委托人代表：________________________________________________。

2.项目负责人（设计）：                      ；注册证书编号：             。

3.项目负责人（监理）：___________________；注册证书编号：____________。

4.其他单项咨询负责人：_______。

- 四、服务费用

1.本项目建设全过程工程咨询（勘察设计、工程建设监理）服务费用签约价为：人民币（大写）______________________（¥___________元）

- 五、服务期限

服务期限计划自合同签订之日起至工程通过竣工验收、合同范围内工程全部移交运行管理单位且缺陷责任期满止。

具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条件

- 六、合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）委托人要求；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 七、双方承诺

1.受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询服务。

2.委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照本合同约定支付服务费用。

- 八、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

- 九、合同订立和生效

1.合同订立时间：_________年_____月_____日

2.合同订立地点：_________________________

3.本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，受托人执____份。

4.本合同经双方签字盖章后成立，并自_________________________生效。

| 委托人：（公章） | 受托人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码：___________ 地址：_______________________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________ 电话：_______________________ 传真：______________________ 电子信箱：___________________ 开户银行：___________________ 账号：_______________________ | 统一社会信用代码：_____________ 地址：_________________________ 邮政编码：_____________________ 法定代表人：___________________ 委托代理人：___________________ 电话：_________________________ 传真：_________________________ 电子信箱：_____________________ 开户银行：_____________________ 账号：_________________________ |

- 第二部分 通用合同条件

- 1.一般规定

- 1.1定义和解释

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语具有本款所赋予的含义：

- 1.1.1合同：是指委托人和受托人就咨询服务约定双方权利义务的，根据法律规定和双方约定具有约束力的文件，由合同协议书第六条所列的文件构成。

- 1.1.2合同协议书：是指组成合同的，由委托人和受托人共同签署的称为“合同协议书”的文件。

- 1.1.3工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他咨询方签订的工程、货物及服务合同。

- 1.1.4合同当事人：是指委托人和（或）受托人。

- 1.1.5委托人：是指与受托人签订合同协议书的，合同中接受咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

- 1.1.6委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命的，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的代表。

- 1.1.7受托人：是指与委托人签订合同协议书的，合同中提供咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

- 1.1.8咨询项目总负责人：是指由受托人根据合同约定任命的，在受托人授权范围内代表受托人负责合同履行，主持全过程工程咨询服务工作的负责人。

- 1.1.9单项咨询负责人：是指由受托人根据合同约定任命的，在受托人授权范围内代表受托人负责合同履行，主持相应单项咨询服务工作的负责人。

- 1.1.10项目：是指合同协议书中所指的，双方约定由受托人提供咨询服务的工程项目。

- 1.1.11全过程工程咨询服务：在组成本合同的全部文件中也可简称为咨询服务，是指受托人接受委托人的委托，并在合同协议书中明确的，在项目投资决策阶段、工程建设阶段和运营维护阶段，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。

- 1.1.12服务成果：是指所列的，由受托人为履行咨询服务按照合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的研究、调查、模型、图纸、报告、说明、技术规定和其他类似的电子或实物文件，并应当采用合同中双方约定的载体和形式。

- 1.1.13服务变更：是指根据构成服务变更的，对于咨询服务的任何更改。

- 1.1.14服务费用签约价：是指委托人和受托人在合同协议书中确定的总金额。

- 1.1.15服务费用：是指委托人用于支付受托人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。

- 1.1.16服务开支：是指受托人为履行合同所发生的，向第三方支付的合理开支，包括但不限于受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。

- 1.1.17天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24：00时。

- 1.1.18基准日期：通过招标形式确定受托人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定受托人的以合同签订前28天的日期为基准日期。

- 1.1.19服务开始日期：是指合同协议书中约定的，受托人应开始本合同下咨询服务工作的绝对日期或相对日期。

- 1.1.20服务完成日期：是指合同协议书中约定的，受托人完成咨询服务的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。

- 1.1.21服务期限：是指从服务开始日期起计算的，合同协议书中规定的或根据合同约定修改后的完成咨询服务所需的时间。

- 1.1.22服务进度计划：是指受托人根据提交的进度计划，包括根据合同约定对其不定时进行的修订。

- 1.1.23知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

- 1.1.24保密信息：是指所有在披露时被披露方特别标识为保密的信息，或常人根据该信息的性质和场景合理认为应予以保密的信息，包括但不限于保密或专有信息、商业秘密、数据、文件、通讯往来、计划、专有技术、配方、设计、计算、试验结果、样品、图纸、课题、技术指标、调研、照相、软件、工艺流程、程序、报告、地图、模型、协议、想法、方法、发现、发明、专利、概念、研究、开发以及商业和财务信息。

- 1.1.25书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.1.26合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。

- 1.1.27根据项目的特点，需补充约定的其它定义，在专用合同条件中约定。

- 1.2合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本协议书；

（2）专用合同条件及其附件；

（3）通用合同条件；

（4）中标通知书（如有）；

（5）投标函及其附录（如有）；

（6）委托人要求；

（7）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。

- 1.3语言文字

合同以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条件中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

除专用合同条件另有约定外，双方间的所有通信交流应使用编写合同所使用的语言。

- 1.4法律和标准

- 1.4.1适用法律

合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件以及需要明示的法律、法规和规章等。

- 1.4.2标准规范

适用于项目的现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

委托人要求使用国外技术标准的，委托人与受托人在专用合同条件中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条件中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为受托人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，并已包含在服务费用中。

- 1.4.3法律和标准的变化

除专用合同条件另有约定外，受托人完成咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，受托人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳受托人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

- 1.5通信交流

与合同有关的协议、通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

委托人和受托人应在专用合同条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子传输方式等。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子传输方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

委托人和受托人应当及时签收另一方送达至指定地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收、无理扣押或拖延的，视为认可往来函件的内容。

- 1.6保密

- 1.6.1任何一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的保密信息负有保密责任，未经该方事先书面同意，均不得自行或允许其雇员、分包商、顾问或代理人对外泄露或用于合同以外的目的。一方泄露或者在合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

- 1.6.2但上述使用和披露限制不应适用于下列信息：

- （1）在披露时为公共知识，或之后非因接收方的行为而成为公共知识的信息；

- （2）在披露方披露时接收方已掌握，且并非从披露方直接或间接获取的信息；

- （3）服务开始日期之后的任何时间从第三方处获取的信息，但该信息并非该第三方直接或间接从披露方处所获取；

- （4）接收方在未利用保密信息的情况下独立开发的信息；

- （5）法律法规、司法部门或政府机构发出指令要求披露的信息。

- 1.6.3除专用合同条件另有约定外，合同下的保密义务应在服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。

- 1.7发布

受托人可以将与咨询服务和项目有关的材料和信息用于商业投标。除专用合同条件另有约定外，受托人可以单独或与他人合作发布与咨询服务和项目有关的材料和信息，但如果在咨询服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。

- 1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

除委托人另行书面同意外，受托人的职员不应索取或接受合同规定以外的与项目有关的利益和报酬。

- 1.9利益冲突

受托人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。

受托人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。如在合同履行期间发生利益冲突事项的，受托人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则以及相关法律规定就解决方法达成一致。

- 1.10合同修改

对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。

- 2.委托人

- 2.1委托人一般义务

- 2.1.1委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，并将与咨询服务有关的相应结果书面通知受托人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致服务费用增加和服务期限延长时，由委托人承担责任，但因受托人未能根据合同约定协助委托人办理前述许可、核准或备案手续而导致的除外。

- 2.1.2除另有约定外，委托人应向受托人提供咨询服务时所涉及的所有外部关系的协调以及与其他组织相联系的渠道，以便受托人收集需要的信息，为受托人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同的规定及时向相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等提供受托人及咨询项目总负责人的名称或姓名、管理范围、内容和权限以及其他必要信息，并负责就受托人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等之间职权相重叠或不明确的情况予以协调和明确。

- 2.1.3为了咨询服务的需要，委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展服务的时间内，按照专用合同条件的约定，免费向受托人提供相关资料、设备和设施。如果受托人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条件的约定，及时提供其他人员的服务，以保证咨询服务能够按服务进度计划进行。除另有约定外，其他人员的服务与受托人的服务之间的界面管理责任应由委托人承担。受托人应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员的行为负责。

- 2.1.4合同当事人可在专用合同条件约定委托人应承担的其他义务。

- 2.2委托人决定

除合同另有明确约定外，委托人应根据专用合同条件的约定，在不影响受托人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，对受托人以书面形式提出的事项做出书面决定。对受托人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务费用增加和服务期限延长的，由委托人承担。

- 2.3支付担保

除专用合同条件另有约定外，委托人要求受托人提供履约担保的，委托人应当向受托人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或保证保险保单或担保公司担保等形式，具体由双方在专用合同条件中约定。

- 2.4委托人代表

委托人应指定一位有适当资格和经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条件中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知受托人。

- 2.5委托人人员

委托人应在与受托人协商后，按照专用合同条件的要求，自费从其雇员中为推进项目安排、选择及提供有适当资格和经验的人员。受托人可对上述人员的选择和替换提出合理异议，且在与相关法律法规不发生冲突的前提下，上述人员应就与咨询服务有关的事项接受受托人的指示。

如委托人无法按照专用合同条件的要求提供相关人员，或受托人合理认为委托人提供的人员存在不能胜任岗位责任、存在严重过失或不当行为或专用合同条件约定的其他情形的，则受托人有权另行安排替代人员，其费用应由委托人承担，且应视为构成服务变更。

- 3.受托人

- 3.1受托人一般义务

- 3.1.1受托人应根据合同约定以及约定的咨询服务内容和要求提供咨询服务。如未详细描述受托人的工作，则受托人应为满足描述的所有功能和目的而履行咨询服务。

- 3.1.2受托人应按照组建能够满足咨询服务需要的咨询服务机构，并按照的约定完成咨询服务。

- 3.1.3委托人需要受托人提供履约担保的，应当按照相关规定在专用合同条件中明确约定，受托人应按照约定的形式、金额及期限等向委托人提供履约担保。

- 3.1.4受托人在履行合同义务时，应严格按照国家法律法规、强制性国家标准以及合同约定履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果的质量，运用合理的专业技术和经验知识，按照有经验的受托人为同等规模、性质和复杂程度的项目提供同等咨询服务时应有的职业标准，谨慎、勤勉地履行其在合同下的责任和义务。

- 3.1.5法律、法规、规章有相应规定的，受托人及其受托人员应具有履行咨询服务所需的资质或资格。由受托人按照第3.4款的约定将相应的咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的，该第三方和其他咨询单位应具有相应资质或资格。

- 3.1.6在履行合同期间，受托人应使委托人保持对咨询服务进展的了解，并按照约定，定期向委托人报告咨询服务工作进展。

- 3.1.7任何由委托人支付费用并提供给受托人使用的物品都是属于委托人的财产。受托人有权无偿使用由委托人提供的设备、设施和人员提供的服务。受托人应采取合理的措施来保护委托人的财产，直至咨询服务完成并将其退还给委托人。保护委托人的财产所产生的费用应由委托人承担。

- 3.1.8合同当事人可在专用合同条件约定受托人应承担的其他义务。

- 3.2咨询项目总负责人

- 本项目采用建筑师负责制的全过程咨询服务，本工程项目负责人应为设计负责人。

- 3.3受托人员

- 3.3.1受托人应按照专用合同条件的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验的各单项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于承担投资决策综合性咨询业务的单项咨询负责人和相关受托人员，应具有为委托人提供决策依据和建议的能力。对于承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的单项咨询负责人和相关受托人员，应具有法律法规规定的相应执业资格。受托人根据合同派遣的受托人员应取得委托人认可，对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的受托人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。

- 3.3.2合同履行过程中，受托人委派的受托人员应相对稳定，以保证咨询工作的顺利进行。受托人更换单项咨询负责人、有执业资格要求的主要人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要人员客观上无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意，由受托人负责安排具有同等资格和能力的人员代替，同时承担更换费用。委托人对受托人的主要人员资格或能力有异议而提出更换的，应提出书面要求并须阐述更换理由，受托人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 3.3.3若受托人认为其受托人员的健康或安全保障将受到不可抗力或双方在专用合同条件中约定的其他事件的影响，则受托人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分咨询服务，并将其受托人员转移，直至不可抗力或其他事项影响消失。

- 3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务

- 3.4.1除业主要求的转让外，没有委托人的书面同意，受托人不得转让合同涉及的利益。未经另一方同意，任何一方均不得转让其在本合同下的义务。

- 3.4.2受托人不得将其承担的全部咨询服务转让给第三方，或将全部咨询服务肢解后全部转让给多个第三方。

- 3.4.3受托人应当自行完成自有资质证书许可范围内的咨询服务。在保证整个项目完整性的前提下，受托人可按照专用合同条件的约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的咨询服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。对于以暂估价形式包括在本合同范围内的咨询服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，可由委托人自行招标，也可由委托人与受托人共同作为招标人，或者由委托人同意后由受托人担任招标代理人，根据项目特点和实际需要选择咨询团队或咨询方案招标。

- 3.4.4委托人同意受托人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成，不减轻或免除受托人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。受托人仍应对该部分咨询服务负总责，就该其他咨询单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。

- 3.5联合体

- 3.5.1如受托人为联合体，则联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。

- 3.5.2联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意不得变更联合体成员、各成员履行的咨询服务以及联合体的法律性质。

- 3.5.3联合体各方应根据法律规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条件中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条件中没有约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。

- 3.5.4联合体牵头人应根据专用合同条件的约定对咨询服务成果承担责任，并负责组织联合体各成员全面履行合同以及与委托人联系并接受委托人指示。

- 3.5.5委托人向联合体支付服务费用的方式及其他关于联合体的约定在专用合同条件中约定。

- 4.服务要求和服务成果

- 4.1咨询服务的依据

- 4.1.1委托人应根据约定，在不影响受托人根据服务进度计划开展服务的时间内，向受托人提供与咨询服务有关的一切资料和信息，包括但不限于项目的相关情况以及相关承包商、供应商和受托人的名录和信息。委托人提供上述资料超过约定期限，导致服务费用增加和服务期限延长的，由委托人承担。

- 4.1.2委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照约定提供必要的资料和信息，影响服务成果的质量或导致服务费用增加和服务期限延长的，由委托人承担。任何一方发现资料中存在错误、疏漏或问题的，应当及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。

- 4.1.3委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求受托人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条件中约定。

- 4.1.4委托人要求进行主要技术指标控制的，经委托人与受托人协商一致后应约定。委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。受托人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于受托人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，受托人应当承担相应的违约责任。

- 4.2对服务成果的要求

- 4.2.1服务成果应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同约定。具体的服务成果内容和要求在合同中约定。

- 4.2.2受托人应对其所提供的服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因受托人原因造成服务成果不合格的，包括由于服务成果的质量问题、数据不实、计算方法错误所导致的决策失误，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按照合同约定承担相应违约责任。

- 4.2.3因委托人原因造成服务成果不合格的，受托人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致服务费用增加和服务期限延长的，由委托人承担。

- 4.3服务成果的交付

- 4.3.1受托人应按照约定的服务成果交付时间向委托人交付服务成果，委托人应当出具书面签收单。

- 4.3.2委托人要求受托人提前交付服务成果的，应向受托人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理的服务期限。受托人应向委托人提交提前交付服务成果建议书，该建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的服务费用等内容。委托人接受该建议书的，受托人应按照该建议书修订咨询服务进度计划，由此增加的服务费用由委托人承担。受托人认为提前交付服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复，7天内未予答复的，视为委托人认可受托人的书面异议。

- 4.3.3委托人要求受托人提前交付服务成果的，或受托人提出提前交付服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在约定对提前交付服务成果的奖励。

- 4.4服务成果的审查

- 4.4.1受托人的服务成果应报委托人审查同意。审查的范围和标准。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和合同约定。

除本合同对期限另有约定外，委托人收到受托人的服务成果后，应在21天内做出审查结论或提出异议。委托人对服务成果有异议的，应以书面形式通知受托人，并说明不符合合同要求的具体内容。受托人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，上述21天的答复期限应重新起算。

合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除服务成果需经政府部门审查和批准外，视为受托人的服务成果已获委托人同意。

- 4.4.2如果委托人的修改意见超出或更改了所约定的服务范围，应适用专用条款的约定。

- 4.4.3服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意受托人的服务成果后在专用合同条件约定的期限内，向政府有关部门报送服务成果，受托人应予以协助。

受托人需按政府有关部门的审查意见修改服务成果。如上述审查意见构成了对所约定的服务范围的变更的，委托人应当根据专用条款向受托人另行支付费用。

- 4.4.4委托人需要组织审查会议对服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，在专用合同条件中约定。服务成果审查会议的会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用由委托人承担。

受托人有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其服务成果，并提供有关补充资料。

委托人有义务向受托人提供审查会议的批准文件和纪要。受托人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对服务成果进行修改、补充和完善。

- 4.4.5因受托人原因，未能按合同约定的时间向委托人提交服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人费用增加的，受托人应按合同的约定承担责任。

因委托人原因，致使服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

- 4.4.6因受托人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按合同的约定承担责任。

因委托人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

- 4.4.7委托人对服务成果的审查，不减轻或免除受托人依据法律应当承担的责任。

- 4.5管理和配合服务

- 4.5.1受托人应根据以及相关法律法规的规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他咨询方或委托人在工程合同下的其他相对方进行管理和提供配合。此类管理和配合服务包括但不限于：

- （1）作为投资决策受托人，就相关影响投资项目可行性的要素与项目各相关方进行联系和沟通，提供科学的决策依据和建议；

- （2）作为招标代理人，根据招标采购的需要，与投标人、评标人、相关政府机构等相关方进行联系协调（不适用）；

- （3）作为勘察人积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作；

- （4）作为设计人积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作；

- （5）作为监理人，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责；

- （6）作为造价受托人，与承包商等项目各参与方就项目资金使用、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系；

- （7）作为项目管理人对招标代理、勘察、设计、监理、造价等服务及相关活动进行统筹管理工作。

- 4.5.2受托人根据提供管理和配合服务时，应当根据委托人的授权以及合同约定代表委托人进行。具体授权范围在专用合同条件中约定，且委托人应将对受托人的授权和对权限的限制在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相对方。如受托人或咨询项目总负责人在合同下的授权权限与工程合同下的职责存在歧义或矛盾，受托人应通知委托人，且委托人应尽快给出指示以纠正该歧义或矛盾，必要时应根据合同约定签发服务变更的通知。

- 4.5.3在委托人和工程合同相对方之间提供证明、行使决定权或处理权时，受托人应当作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。在受托人做出任何影响该工程合同相对方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准。因情况紧急，难以和委托人取得联系的，受托人应当妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。

- 5.进度计划、延误和暂停

- 5.1服务的开始和完成

- 5.1.1委托人应在计划开始服务日期7天前向受托人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条件约定的日期起算。咨询服务应在专用合同条件所约定的时间或期限内开始和完成，根据合同约定进行延期的除外。

- 5.2服务进度计划

- 5.2.1受托人应按照双方在专用合同条件中的约定，提交服务进度计划，计划应至少包括：

- （1）受托人为按时完成所有咨询服务而计划开展各项咨询服务的顺序和时点；

- （2）或合同其他部分所约定的将各项服务成果交付委托人的关键日期；

- （3）需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；

- （4）合同中约定的任何其他要求。

- 5.2.2除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到受托人提交的服务进度计划后14天内完成审批或提出异议，逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划，受托人应根据该计划提供咨询服务。

- 5.2.3受托人应经常审查服务进度计划，若该计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，受托人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条件对期限另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意受托人提交的修订的服务进度计划。

- 5.2.4对于任何可能对服务产生不利影响、导致服务费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。

- 5.3服务进度的延误

- 5.3.1非受托人原因导致的延误

如因以下原因导致咨询服务进度延误的：

- （1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

- （2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

- （3）委托人对咨询服务的服务变更；

- （4）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延误的；

- （5）委托人未按合同约定日期足额付款的；

- （6）不可抗力；

- （7）专用合同条件中约定的其他情形。

除专用合同条件另有约定外，受托人应在发生上述情形后7天内向委托人发出要求延期的书面通知，并在发生该情形后14天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到受托人要求延期的说明后，应在7天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向受托人进行书面答复。

如果委托人在收到受托人提交要求延期的说明后，在上述约定的期限内未予答复，则视为受托人要求的延期已被委托人批准。

上述服务进度延误情形导致服务费用增加的，委托人应当按照专用条款调整服务费用。

- 5.3.2受托人原因导致的延误

因受托人原因导致咨询服务进度延误的，受托人应按照合同的约定承担违约责任。专用合同条件约定了逾期违约金的，受托人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。受托人支付逾期违约金后，不免除受托人继续完成咨询服务的义务。

- 5.4服务的暂停

- 5.4.1委托人的暂停通知

委托人可根据项目建设情况，通过提前28天向受托人发出书面通知的方式，以任何原因指示受托人暂停部分或全部咨询服务工作，但应在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。

- 5.4.2受托人的暂停权利

下列情况下，受托人可暂停全部或部分咨询服务：

- （1）委托人未能按期支付款项，且委托人未根据合同就未付款项发出异议通知的。在此情况下，受托人应提前28天向委托人发出暂停通知；

- （2）发生不可抗力。在此情况下，受托人应根据合同尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少咨询服务的暂停；

- （3）专用合同条件约定的其他情形。

- 5.4.3已暂停服务的恢复

- （1）若委托人根据合同要求受托人暂停咨询服务，受托人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复咨询服务。

- （2）若受托人根据合同暂停咨询服务，受托人应在导致暂停的事项终止后尽快恢复咨询服务。

- 5.4.4服务暂停的后果

- （1）对于受托人在暂停前根据合同约定已经履行的咨询服务，委托人应支付相应的服务费用。

- （2）在暂停期间，受托人应采取合理的措施保证服务成果的安全、完整和保管，以避免毁损。

- （3）暂停导致的延误应根据合同修订。

- （4）除不可抗力及受托人原因导致的暂停外，咨询服务的暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担，受托人应尽快通知委托人因暂停和恢复所产生的费用。双方应根据合同调整对受托人的支付。

- 6.服务费用和支付

- 6.1服务费用

- 6.1.1委托人和受托人应当在合同中明确约定服务费用的组成部分和计取方式，包括变更和调整的计取方式。

- 6.1.2除合同另有约定外，合同下约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。

- 6.1.3委托人和受托人应当在合同中明确约定受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务酬金内，以及服务酬金中未包括的服务开支的计取和支付方法。

- 6.1.4对于受托人在服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及受托人提供咨询服务节约本项目投资额、受托人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在合同中约定奖励金额的计取和支付方法。

- 6.2支付程序和方式

- 6.2.1受托人应在合同约定的每个应付款日的至少7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：

- （1）当期已经完成的咨询服务对应的服务酬金；

- （2）根据合同约定，受托人为提供咨询服务所产生的、不包含在服务酬金内的合理服务开支；

- （3）根据合同的约定，根据受托人提供咨询服务节约的投资额等标准对受托人进行的奖励金额；

- （4）根据合同应增加或扣减的变更调整金额；

- （5）根据合同约定应增加或扣减的索赔或违约金额；

- （6）对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；

- （7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

- 6.2.2在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和受托人均有权提出修正申请。经委托人和受托人同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。

- 6.2.3委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条件的约定向受托人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响受托人按合同约定行使暂停或终止咨询服务的权利。

- 6.2.4未经受托人书面同意，委托人不应以存在针对受托人的索赔等为原因，扣留其应付的款项，除非仲裁庭或法院将应付款项判给委托人。

- 6.2.5对于按月或按阶段支付的服务费用，应由受托人提交该月或该阶段的支付申请书、费用说明及合理必要的证明材料复印件，服务酬金、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。除此之外，对于约定的服务费用以外发生的费用，应随费用发生的该月或该阶段的服务费用一并提交支付申请书和支付。

- 6.2.6在合同终止的情况下，即使未到支付服务费用的日期，受托人有权得到已完成的咨询服务的付款。

- 6.2.7除专用合同条件另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用合同条件中约定。

- 6.3有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按约定办理。对双方最终确定应支付给受托人的有异议款项，仍应适用合同的约定。

- 6.4结算和审核

- 6.4.1委托人与受托人应按合同的约定及时进行服务费用和其他费用的结算和合同尾款支付。

- 6.4.2对于按照服务时间计取的服务酬金以及按照实际发生计取的服务开支，受托人应保存能够明确标明有关服务时间和服务开支的最新记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。

- 6.4.3在服务期限内和咨询服务完成或终止后的一年内，委托人可向受托人提前不少于14天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方单位审计受托人提出的与咨询服务相关的上述服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间内并在保存记录的办公场所开展，且受托人应提供合理的配合，但审核的费用应由委托人承担。委托人不得以审计为由拖延支付和结算服务费用。

- 7.变更和服务费用调整

- 7.1变更情形

- 7.1.1除专用合同条件另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行服务变更：

- （1）因非受托人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化；

- （2）委托人提供的资料以及根据本合同应提供的设备、设施和人员发生变化；

- （3）委托人改变咨询服务的范围、内容、方式；

- （4）委托人改变咨询服务的履行顺序和服务期限；

- （5）基准日期后，因项目所在地及提供咨询服务所在地的法律法规发生变动、强制性技术标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限的改变；

- （6）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延长的；

- （7）专用合同条件约定的其他服务变更情形。

上述服务变更不应实质性地改变咨询服务的程度或性质，如发生此类改变的应由委托人和受托人协商一致，以对合同相关内容进行修订。

- 7.2变更程序

- 7.2.1咨询服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知随时发起对咨询服务的变更。委托人也可先要求受托人就即将采取的服务变更拟定建议书，委托人接受此建议书后应签发服务变更通知以确认该服务变更。

- 7.2.2若受托人认为委托人发出的指示或其他事件构成了服务变更，则应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到通知14天内签发服务变更通知或取消该指示，或签发该指示或事件不会导致服务变更的通知解释。受托人可在收到进一步的通知后7天内根据合同将该事件作为争议提交，否则受托人应遵守该委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。

- 7.2.3委托人签发服务变更通知后，受托人应受到该通知的约束，除非受托人向委托人发出以下有证据支持的通知：

- （1）受托人不具备实施服务变更的技术和资源；

- （2）受托人认为服务变更将实质性地改变咨询服务的程度或性质；

- （3）委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或技术标准前置性规定的情形。

- 7.3价格调整和变更影响

- 7.3.1若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加受托人工作量的，委托人和受托人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

- 7.3.2服务变更引起的价格调整应根据合同中的取费标准确定，若合同中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

- 7.3.3服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向受托人发出指令，以开始执行服务变更。

- 7.3.4以下情况委托人可直接向受托人发出开始执行服务变更的指令：

- （1）受托人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

- （2）在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，受托人应基于其付出的时间，根据合同的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对受托人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

- 8.知识产权

- 8.1知识产权归属和许可

- 8.1.1委托人创造、开发和拥有的知识产权，包括但不限于委托人提供给受托人的资料、文件，委托人为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的知识产权，均属于委托人。但委托人应向受托人授予受托人提供咨询服务而合理必需的，使用上述知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。

- 8.1.2受托人独立于合同之外而创造、开发和拥有的知识产权均属于受托人。除专用合同条件另有约定外，受托人为提供咨询服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于受托人编制的各类书面文件，均属于受托人。但受托人应向委托人授予委托人利用咨询服务或项目而合理必需的，使用上述知识产权的相关许可，除专用合同条件另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。受托人转让为提供咨询服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

- 8.2知识产权保证

- 8.2.1受托人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。如受托人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利，则提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并应在法律允许的情况下自担费用确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或受托人。

- 8.3知识产权许可的撤销

- 8.3.1如委托人根据约定、或者受托人根据约定正当地终止合同，则其有权撤销根据本条所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。

- 8.3.2如委托人未能履行合同下到期的任何付款义务，则受托人有权通过提前28天发出通知的方式撤销根据合同授予委托人的任何知识产权许可。

- 9.保险

- 9.1受托人应投保的保险

- 9.1.1受托人应按照相关法律法规的要求和专用合同条件的约定，投保委托人认可的、履行合同所需要的工程相关保险。工程相关保险应承担由于受托人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 9.1.2除专用合同条件另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。如受托人未根据合同约定购买上述保险，委托人可代为购买上述保险，产生的保险费用从服务费用中扣除。

- 9.2保险的其他约定

- 9.2.1受托人应当保证上述保险在约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，受托人应当及时续保。

- 9.2.2受托人应根据委托人的要求及时向委托人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明本条要求的保险持续有效。

- 9.2.3如本条所述的保险被变更或提前终止，则受托人应立即就此通知委托人，并另行提供符合本条要求的保险，除因委托人引起保险的变更或提前终止外，由此产生的保险费用由受托人承担。

- 9.2.4保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条件和期限及时向保险人报告。受托人和委托人应当在得知相关保险事故发生后及时通知对方。

- 10.不可抗力

- 10.1不可抗力的确认

- 10.1.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

- 10.1.2不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按约定处理。

- 10.2不可抗力的通知

- 10.2.1任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

- 10.2.2不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。

- 10.3不可抗力的后果

- 10.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

- 10.3.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 10.3.3不可抗力发生前已完成的咨询服务应当按照合同约定进行支付。

- 10.3.4因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。

- （2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

- （3）委托人擅自将受托人的成果文件用于本项目以外的项目或交第三方使用的；

- （4）委托人未按合同约定日期足额付款的；

- （5）委托人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 11.违约责任

- 11.1委托人违约

11.1.1委托人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人擅自将受托人的成果文件用于本项目以外的项目或交第三方使用的；

（4）委托人未按合同约定日期足额付款的；

（5）委托人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 11.1.2通知改正

委托人发生上述违约情况的，受托人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

- 11.1.3委托人的违约责任

委托人应根据合同约定承担因其违约给受托人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付受托人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定委托人违约责任的承担方式和计算方法。

- 11.2受托人违约

- 11.2.1受托人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于受托人违约：

- （1）由于受托人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果文件的；

- （2）由于受托人原因，造成工程质量事故或其他事故时；

- （3）受托人未经委托人同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的；

- （4）未经委托人批准，受托人擅自更换咨询项目总负责人、单项咨询负责人以及其他主要人员的；

- （5）受托人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 11.2.2通知改正

受托人发生上述违约情况的，委托人可向受托人发出通知，要求受托人在指定的期限内改正。

- 11.2.3受托人的违约责任

受托人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定受托人违约责任的承担方式和计算方法。

- 11.3责任期限

- 11.3.1责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条件中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计和监理等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至有关部门规定的工程寿命期。

- 11.3.2除非一方在专用合同条件中约定的有关期限或法律法规规定的更早期限届满前，向另一方正式提出了索赔，否则不应认为该另一方对由任何事件所造成的任何损失或损害负责。

- 11.4责任限制

- 11.4.1任何一方在合同下产生的违约责任，应仅限于：

- （1）因违约直接造成的、合理可预见的损失；

- （2）除专用合同条件另有约定外，最大赔偿额不应超过全过程工程咨询服务费用（扣除国家规定的税金），但另有约定的除外；

- （3）除本合同另有约定外，如受托人被认为应和第三方共同向委托人负责，则受托人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。

- 11.4.2在提供与工程合同相关的咨询服务时，受托人仅根据合同约定委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相对方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律允许的前提下，委托人应尽合理努力保护受托人免受工程合同下的相对方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。

- 11.4.3在不损害受托人享有的权利的前提下，任何一方均不应就其他合同、侵权行为以及任何法律法规等规定的任何收入损失、利润损失、生产延误、合同损失、使用损失、业务损失、第三方惩罚性赔偿、商业机会损失、或任何非直接、特殊或间接的损失负责。

- 11.4.4任何一方因另一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受本条下的责任限制约定所限制。

- 12.合同解除

- 12.1协商一致解除合同

委托人与受托人协商一致，可以解除合同。

- 12.2由委托人解除合同

- 12.2.1除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，委托人可通过提前14天向受托人发出通知解除合同：

- （1）未经委托人同意，受托人将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；

- （2）受托人未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，委托人向受托人发出通知，列明违约情况和补救要求，受托人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救；

- （3）在不影响双方的权利义务情况下，不可抗力导致咨询服务暂停超过168天；

- （4）受托人违反了合同第1.8款的约定；

- （5）受托人宣告破产或无力偿还债务；

- （6）专用合同条件约定的其他合同解除情形。

- 12.2.2委托人可提前56天向受托人发出通知单方决定解除合同，但需按照约定补偿受托人因合同终止而损失的预期利润。

- 12.3由受托人解除合同

- 12.3.1除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，受托人可通过提前14天向委托人发出通知解除合同：

- （1）咨询服务因不可抗力暂停了超过168天；

- （2）委托人违反了第1.8款的约定；

- （3）委托人宣告破产或无力偿还债务；

- （4）专用合同条件约定的其他合同解除情形。

- 12.4合同解除的后果

- 12.4.1受托人应根据其在合同解除前已履行的咨询服务获得支付。

- 12.4.2若委托人根据解除合同，则其有权：

- （1）要求受托人移交截止至合同解除之日受托人履行咨询服务所必需的所有文件、信息、计算和其他服务成果；

- （2）除因第（1）解除合同外，要求受托人赔偿因合同解除直接导致的合理可预见的费用损失（包括但不限于因安排其他咨询方完成咨询服务而发生的额外费用），且委托人有权将该等费用损失从应支付给受托人的款项中扣除；

- （3）暂停应向受托人支付的款项；

- 12.4.3若委托人根据约定解除合同，或受托人根据约定解除合同，因合同解除所产生的费用应由委托人承担，受托人应尽快通知委托人合同解除所产生的费用。

- 12.4.4若委托人根据约定解除合同，委托人应补偿受托人因合同终止而损失的预期利润。

- 12.4.5合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。

- 13.争议解决

- 13.1和解

对于因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。争议的一方应以书面形式通知另一方，说明争议的具体内容。双方可以就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 13.2调解

如合同当事人不能在收到上述通知后的14天内或双方另行商定的其他时间内解决该争议，可以就该争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 13.3争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则的，按下列约定执行：

- 13.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条件另有约定外，双方应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条件约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条件另有约定外，裁决员报酬由双方各承担一半。

- 13.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内做出书面决定，并说明理由。双方可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

- 13.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

- 13.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 13.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条件

1. 一般规定

1.1 定义和解释

合同当事人补充约定的其他定义：

（1）投标函：指由受托人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

（2）投标函附录：指由受托人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

（3）专业咨询服务合同：指委托人和受托人就工程监理、工程造价咨询等专业咨询服务按照国家或行业相关示范文本签署的合同。

（4）委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

（5）报价清单：指受托人投标文件中的报价清单。

（6）全过程工程咨询服务工作大纲：指受托人在投标文件中的全过程工程咨询服务工作大纲。

1.2合同文件的优先顺序

组成合同的文件及优先解释顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专业咨询服务合同及其附件；

（5）专用合同条件及其附件；

（7）通用合同条件；

（8）委托人要求；

（9）报价清单；

（10）全过程工程咨询服务工作大纲；

（11）其他合同文件。

1.5通信交流

委托人接收文件的地点：___________________________________________；

委托人指定的接收人为：_______________________________________；

委托人指定的联系电话及传真号码：_________________________________；

委托人指定的电子传输方式：_______________________________________。

受托人接收文件的地点：__________________________________________；

受托人指定的接收人为：__________________________________________；

受托人指定的联系电话及传真号码：____________________________________；

受托人指定的电子传输方式：______________________________________。

2.委托人

2.1委托人一般义务

2.1.2 委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

委托人提供的设备、设施和其他人员服务：不提供。

委托人的其他义务：（1）委托人应按照合同约定，无偿向受托人提供工程有关的资料；在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。（2）委托人应当书面明确受托人及委托人代表的管理范围和权限并告知各参建方。（3）委托人应当及时确认相关的往来文件、通知和申请。（4）委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。（5）委托人应当根据建设程序的要求组织、参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动。（6）委托人应当及时按合同约定支付服务费用。

2.2委托人决定

为保证服务按服务进度计划进行，委托人应在7天内就受托人以书面形式提交给他的事宜做出书面决定。

2.3支付担保

委托人是否提供支付担保：________/___；

委托人提供支付担保的形式：______/___。

2.4委托人代表

委托人代表：

姓 名：____________________________________________________；

身份证号：_________________________________________________；

职 务：____________________________________________________；

联系电话：_________________________________________________；

电子邮箱：_________________________________________________；

通信地址：_________________________________________________；

委托人对委托人代表的授权范围如下：全权代表委托人履行合同。

2.5委托人人员

委托人不委派人员与受托人共同组建工作团队。受托人应自行设立项目咨询管理机构，配备相应的专业技术人员和管理人员，并独立于委托人进行全过程工程咨询。

2.6委托人的权利

2.6.1 委托人有权对建设规模、建设标准、投资、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及确定相关设备材料价格和审批工程相关合同、支付和设计变更签证等。

2.6.2 委托人有权得到约定的服务。

2.6.3 委托人有权随时了解工程相关情况，随时检查受托人工作并对其审查监督。

2.6.4 委托人有权决定是否同意受托人人调换项目总监及要求受托人更换不称职的工程咨询人员。

2.6.5委托人可授权受托人在相应的工程文件中代表委托人签章。

2.6.6 委托人有权要求受托人更换不称职的分包单位。

2.6.7 委托人有权视受托人未在规定时间内或受托人未达到委托人要求执行，委托人有权终止合同。

3、受托人

3.1受托人一般义务

- 3.1.2受托人应组建满足工作需要的全过程工程咨询机构并向委托人报备，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。

3.1.3受托人是否提供履约担保： 是  。

受托人提供履约担保的形式、金额及期限：履约保证金的形式：银行保函或电汇或转账

履约保证金的金额：本项目全过程工程咨询服务费用中标价的10%。

履约保证金的退还：服务期满后28日内退还。采用银行保函的应保证履约保函自委托人与受托人签订的合同生效之日起至服务期届满之日止一直有效。

3.1.4受托人的其他义务：

（1）受托人应当在合同签订后14天内编制 《全过程工程咨询服务实施规划》，报经委托人同意后实施。

（2）受托人应当在委托人的授权范围内编制工程管理制度和流程并在得到委托人确认后书面通知各参建方，且该制度和流程不得与委托方的相关制度发生冲突。

（3）受托人应当及时就工程相关重要事项向委托人报告，定期向委托人汇报工程进度、质量、投资和安全情况。

（4）在变更任何第三方的义务时，对于可能对费用或质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准（发生紧急情况除外，但事后受托人应尽快通知委托人）。

（5）受托人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上加盖公章并由项目总监签字。受托人根据委托人授权，在相应的工程文件中代表委托人签章。

（6）受托人应当建立资料和信息的汇聚交换及管理平台。

（7）受托人应当按时提交项目管理过程中应当或委托人要求提供的成果文件，并对成果文件的准确性、完整性、真实性负责。

3.2咨询项目总负责人人员配备

项目总负责人（设计）：

姓名：_______________________________________________________；

身份证号：____________________________________________________；

职称：________________________________________________________；

执（职）业资格种类及注册证书编号：____________________________；

联系电话：____________________________________________________；

电子信箱：____________________________________________________。

受托人对咨询项目总负责人的授权范围如下：

_______________________________________________________________。

专项项目负责人（监理）：

姓名：_______________________________________________________；

身份证号：______________________________________________________；

职称：______________________________________________________________；

执（职）业资格种类及注册证书编号：___________________________________；

联系电话：________________________________________________________；

电子信箱：__________________________________________________________。

受托人对咨询项目总负责人的授权范围如下：

_______________________________________________________________。

受托人更换咨询项目负责人（包含总负责人、各专项负责人）的，应提前28天书面通知委托人。

咨询项目总负责人（包含总负责人、各专项负责人）在服务期内原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

（1）因主要人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经委托人同意更换的；

（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。

除上述情况外，更换咨询项目总/专项负责人每次支付违约金  10  万元。

进行人员更换的，需通过委托人批准，委托人认为人员资格、能力不能满足工作需要或低于原人员资格、能力的，委托人有权要求受托人再更换，受托人不能满足要求的，委托人有权解除合同，剩余合同价款不再支付，受托人还应承担全过程工程咨询服务费总额5%的违约金。

受托人应在收到书面更换通知后7天内更换咨询项目总/专项负责人。

受托人无正当理由拒绝更换咨询项目总/专项负责人的违约责任：委托人有权解除合同，剩余合同价款不再支付，受托人还应承担全过程工程咨询服务费总额10%的违约金。

3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务

允许转让或交由其他咨询单位实施的服务内容和要求包括：

（1）委托人具有相应的监理资质的，应自行完成自有资质证书许可范围内的业务；不具备相应资质或其资质不足以承担全部建设监理任务时，将相应任务委托给具有相应资质和能力的咨询单位，并对委托业务负总责。

（2）受托人提供环境保护技术服务时，应具有与服务内容相适应的经验和能力，并具有相应经验的专业人员，否则应将相关业务委托给具有相应经验和能力的咨询单位。

（3）受托人对外委托业务须报经委托人批准；分包单位不得再次分包。

受托人擅自转让或交由其他咨询单位实施咨询服务应承担的违约责任：

按委托人要求进行纠正，并向委托人缴纳合同金额10%的违约金。拒不按委托人要求纠正的，委托人有权解除合同，剩余合同价款不再支付。

3.5联合体

本项目接受联合体。

3.6 受托人权利

3.6.1 受托人在委托人委托的全过程工程咨询服务范围内，享有以下权利：

（1）受托人有权在委托人授权范围内管理工程项目和管理协调各参建方工作关系。

（2）受托人有权知晓项目建设资金筹措等相关情况。

（3）受托人有权按合同约定取得相应酬金。

（4）受托人有权就工程事项提出建议。

（5）受托人有权对其他参建方的工作进行评价并向委托方提出建议更换其不称职人员。

4.服务要求和成果

4.1咨询服务的依据

咨询服务适用的技术标准：国家的有关法律、法规，行业技术标准，地方法规和规章等。

- 4.2对服务成果的要求

4.2.2受托人原因导致的成果质量问题应承担的违约责任：由于受托人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果文件的，且未按委托人要求整改的，承担 10000 元/天/次的违约金。

4.4服务成果的审查

委托人对受托人的咨询服务成果审查期限不超过28天。

委托人需向有关部门提供服务成果时，受托人应按委托人要求及时予以协助。

审查会议的审查形式、组织方和时间安排：具体会务由受托人组织，并承担相关费用。

4.5管理和配合服务

关于管理和配合服务的其他约定：

（1）作为项目管理人协助、配合地方人民政府做好工程建设期间征地拆迁、移民安置和施工环境的协调工作；对工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调等所有方面进行全面的控制和管理。

（2）作为咨询人依据批复的环境影响报告书及初步设计报告开展施工期环境监测，并提供环境保护验收技术服务。

委托人对受托人的授权范围：依据全过程工程咨询合同、专业咨询服务合同等开展相关工作。

5.进度计划、延误和暂停

5.1服务的开始和完成

服务期：合同签订之日起至工程通过竣工验收、合同范围内工程全部移交运行管理单位且缺陷责任期满止。

5.2服务进度计划

受托人应提交服务进度计划的时间：合同签订之日起3日内。

5.3服务进度的延误

5.3.1非受托人原因导致延误的其他情形： /  。

受托人发出通知的时间：发生相关情形后14天内；

委托人书面答复的时间：收到受托人书面申请后14天内。

5.3.2受托人原因导致的延误

因受托人原因导致咨询服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：

每延误一日受托人应承担2000元/天的违约金，此项累计上限不超过合同金额的10%.

6.服务费用和支付

6.1全过程工程咨询服务费用的计取

合同所列的服务费用均包含国家规定的增值税税金。 受托人为履行合同发生的人员费（含差旅费、通讯费等）、设施设备购置和使用费（含复印费、材料费和设备检测费等）、管理费、利润、税金、不可预见等其他一切费用均包含在服务费用中。

按以下方式计算全过程工程咨询服务费用。

（1）对委托的工程建设监理费、设计服务费（包括但不限于：勘察、全过程测绘、全过程造价咨询、项目管理、环境保护技术服务、质量检测、工程档案管理费）等全过程工程咨询服务费，由委托人支付并包含在合同价中。

6.2全过程工程咨询服务费用的支付

双方约定按照以下方式支付全过程工程咨询服务费用：

该费用包括工程建设监理、设计中标服务费（包括但不限于：勘察、全过程测绘、项目管理、环境保护技术服务、质量检测、工程档案管理、全过程造价咨询等）,受托人应编制付款计划意向表报委托人审批。委托人根据批准后的付款计划意向表及项目实施按进度节点分期支付。

- 勘察设计服务费支付分三次，即方案设计阶段、 施工图设计阶段、竣工验收后，支付比例为30％、40％、30％。方案完成后 14 天内支付经审核确定后的设计费（分项报价表中的金额，下同）的 30%；施工图设计阶段第三方图审完成并交付设计成果后 14 天内支付经审核确定后的设计费的 40%；项目竣工验收后 14 天内支付剩余的 30％；勘察、测绘、第三方图审等不再另行付费，包含在设计费中；

- 监理费、项目管理费的付款方式：按节点进度付款。 即：主体建设出±0.00m后14天内支付经审核确定后的监理费、项目管理费（分项报价表中的金额，下同）的20%；主体封顶且验收完成后14天内支付经审核确定后的监理费、项目管理费的60%；工程竣工验收并经审定后支付至监理费、项目管理费的97%，剩余服务费用待质保期满，经建设单位审核同意后一次性支付；造价咨询、招标代理服务等不再另行付费，包含在项目管理费中（上述费用均不含利息）

- 7.变更和服务费用调整

7.1变更情形

其他变更情形：/。

7.2变更程序

委托人对服务变更的答复时间：收到通知14日内。

9.保险

9.1受托人应投保的保险

受托人应投保的险种：投标人自行投保。

关于保险费用的其他约定：保险费用包含在服务费用中，不另行计取。

10.不可抗力

10.1不可抗力的确认

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

10.3不可抗力的后果

双方约定的不可抗力后果承担方式：依据法律规定各自承担。

11.受托人违约的其他情形和处理

项目总监理工程师每月驻工地现场工作时间不少于  22  日，否则承担  2000  元/日的违约金。其他主要项目管理人员、监理人员每月驻工地现场工作时间不少于   22   日（按照监理人员进场计划进行考勤），否则承担   1000  元/（日·人）的违约金。

12.委托人将咨询服务

合本合同约定，委托人向受

委托人可解除合同的其他情形：  / 。

12.3.1受托人可解除合同的其他情形：  / 。

13.同补充文件、双方

13.4合同的变更、解除、

因合同及合同有关事项发生的争议，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，选择下列    （2）  方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地有管辖权的   人民法院提起诉讼。

- 附件1：安全生产责任书

安全生产责任书

合同名称：

合同编号：

发 包 人：

监 理 人：

为进一步落实参建单位的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和安徽省《建设工程安全生产管理办法》等法律法规，制订本安全生产责任书。

一、目标与要求

1.强化监理人员的安全监理主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。

2.严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。

3.事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。

二、监理单位安全生产责任

1.认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范，切实履行安全生产监理责任。对未办理建设安全生产监督手续的不得下达开工令。

2.建立项目监理安全生产规章制度，认真编制和执行监理大纲、监理规划和监理细则中有关安全生产的措施；加强监理人员安全生产教育培训。

3.建立健全项目安全生产责任制，对施工现场的安全生产进行日常的监督管理，监督落实施工单位在招标文件中明确提出的安全技术要求，及时向建设单位、安全监督机构等有关部门报告安全生产状况。

4.编制的项目监理规划应当包含安全监理方案，明确安全监理范围、内容、基本程序、主要措施、重大危险源和危险性较大的单项工程清单。对达到和超过一定规模的危险性较大的单项工程应编制监理实施细则，明确安全监理的工作方法、具体措施和控制要点。

5.严格审核施工单位安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况。认真审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案、施工单位应急救援预案，并签署审查意见。

6.对危险作业和危险性较大的单项工程施工的加强巡视和旁站检查，及时纠正施工单位在安全生产中的违法、违规行为，对存在安全隐患的要及时下达隐患整改通知书，并督促施工单位整改到位。

7.严格审核安全施工措施费用计划和使用情况，督促施工单位保证安全生产投入。加强对施工单位从业人员安全生产教育培训、安全生产措施落实、施工现场安全隐患排查治理情况进行检查，督促整改并做好记录。

8.督促施工单位建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。发现重大事故隐患，现场人员应当立即向本单位负责人报告；情况紧急时，可以直接向有关机构报告，并采取必要的应急措施，要求施工单位暂时停止施工，防止事故发生；发生事故的，应当配合有关部门、单位做好应急救援和现场保护工作，协助对安全事故的调查处理，严格落实 “四不放过”处理原则。

三、本责任书一式三份，委托人与监理人各存一份，报送安全生产监督机构一份。

四、本责任书自签订监理合同起执行，至所监理范围内全部合同工程完工验收结束止。

委托人（盖章）：                                   监理人（盖章）：

法定代表人：                                       法定代表人：

（或委托代理人）                                 （或委托代理人）

年 月 日                                                    年 月 日

附件2：履约保证金

如采用保函，格式如下，未经委托人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得委托人同意。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受      （单位名称，以下称“受托人”）于    年    月     日参加            （项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就受托人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2. 担保有效期：                 （说明：应保证履约保函自委托人与受托人签订的合同生效之日起至服务期届满之日止一直有效。）

3. 在本担保有效期内，如果受托人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 委托人和受托人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

- 第五章 投标文件格式

烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务

投 标 文 件

投标人：                                            （盖单位章）

法定代表人：                                       （签字）

年       月       日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书（若有）

四、投标保证金

五、报价清单

六、资格审查资料

七、原件的扫描件

八、全过程工程咨询工作大纲

九、其他资料

- 一、投标函

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务 招标文件的全部内容，愿意以如下报价按合同约定实施和完成全过程工程咨询，服务期：合同签订之日起至工程通过竣工验收且合同范围内工程全部移交运行管理单位之日止。

（1）本项目全过程工程咨询服务费用：人民币：（小写）         ；（大写）         。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（若有）

（4）投标保证金；

（5）报价清单；

（6）资格审查资料；

（7）原件的扫描件；

（8）全过程工程咨询工作大纲；

（9）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人：                             	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

三、授权委托书（若有）

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 烈山区城市停车场建设项目一期（科创停车楼）工程建设项目全过程咨询服务 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 即日起至投标有效期满止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签字）

身份证号码：

手机号码：

年       月       日

- 四、联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                 （项目名称）        （标段名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                      。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（或其委托代理人）签字并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         	（签字）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年       月       日

- 五、投标保证金

1.采用电汇或转账，投标人应提供银行回单的扫描件、基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户编号）。

- 六、报价清单

投标报价分项汇总表

| 序号 | 工作内容 |  | 数量 | 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程勘察设计服务 | 勘察 | 1 |  |  |
| 2 |  | 设计 | 1 |  |  |
| 3 |  | 测绘 | 1 |  |  |
|  |  | 第三方图审 | 1 |  |  |
| 4 | 全过程监理服务 | 全过程监理服务 | 1 |  |  |
| 5 | 项目管理 | 项目管理 | 1 |  |  |
| 6 |  | 造价咨询 | 1 |  |  |
| 7 |  | 招标代理 | 1 |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |

投 标 人：                         	（盖单位章）

法定代表人：                       	（签字）

年  月  日

- 七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应在“七、原件的扫描件”中附营业执照、资质证书扫描件。

（二）近年财务状况表(不要求)

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 工作内容 |  |
| 项目总监 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应按照资格审查和详细评审的需要在“七、原件的扫描件”中附相关证明材料。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

（近年指  /   年 / 月至今）

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：投标人应附相关证明材料。

（五）建筑师团队主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（六）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计/监理/造价/施工工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应按照资格审查和详细评审的需要在“七、原件的扫描件”中附相关证明材料。

- 八、原件的扫描件

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照、资质证书证明材料 |  |
| 2 | 拟派设计负责人相关证明材料 |  |
| 3 | 拟派监理负责人相关证明材料 |  |
| 4 | 其它人员相关证明材料 |  |
| 5 | 投标人的业绩证明材料 |  |
| 6 | 投标人资信证明材料 |  |
| 7 | 投标人认证证明材料 |  |
| 8 | …… |  |

- 九、全过程工程咨询工作大纲

工作大纲应至少包括下列内容：

1.设计方案。

2.监理方案。

- 十、其他资料

注：对照资格审查和评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）

复印件(或影印件)承诺函

我单位承诺，以下所附我单位基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(或影印件)真实有效。如与我单位《投标人基本情况表》中基本账户信息不一致的，以此为准。

附：账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）

投标人： （盖单位公章）

年    月    日

- 第七章 招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门对本招标文件的意见

我单位对招标文件全部内容及附件予以确认，并愿意承担全部责任。 招标单位：安徽冠绅建设工程有限公司 联系人：徐工 电话：0561-4686687 （（单位盖章） 2023年 月 日

本次招标文件由我们公司编制，全部内容无违反国家法律法规、地方性规范性文件及有失公平的条款。 招标代理机构：安徽中建联工程管理有限公司 经 办 人：余静 联系电话：0561-3071567 （（单位盖章） 2023年 月 日